一、安全生产目标

1.安全方针：“安全第一、预防为主”。

2.安全目标 ：“一杜绝一控制一创建”。

“一杜绝”即“杜绝施工安全事故”；“一控制”即“年负伤率控制在5‰以下”；

“一创建”即“创建安全、文明标准化工地”。

3.制订依据：

国家颁布的有关安全生产的法律法规；江苏省发布的各种施工技术安全规则以及有关建筑工程施工安全的条例、办法、文件；建设部有关施工安全的法规；无锡市有关文件、办法、制度及规定；招标文件中有关安全的强制性要求。

4.管理目标

(1)在施工中，始终贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、江苏省及无锡市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产工作与生产任务紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，力争达到：“无锡市安全生产文明施工标准化工地”的要求。

(2)强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改，杜绝死亡事故，确保无重大工伤，严格控制轻伤频率在千分之五以内。现场管理严格按照《建筑安装施工安全检查标准》执行。

(3)项目经理部成立以项目经理为主任，总工及专职安全员为副主任的安全领导小组，主管全线施工安全工作，并在各施工段中成立安全小组，负责施工中的有关安全事宜，明确各施工中队负责人为各施工中队的安全小组长，下设专职安全员1名。各单位、分部分项工程施工前，根据规范有关规定，由安全领导小组向安全小组长进行交底，指导、监督和检查安全工作以及参与事故调查处理，安全小组分别负责各施工段的施工安全、交通安全及生活场所的防火、防台风及防盗安全工作等问题。具体安全施工保证措施：

1）坚持“安全第一，预防为主”的方针，把安全工作放在第一位，以贯彻执行有关规定为主要内容，认真落实安全生产责任制；强化安全管理，增强安全意识，保证安全生产；

2）思想上重视安全工作。首先是领导的思想要重视，要批判“安全事故难免论”和对安全生产漠不关心的官僚主义态度，纠正“只管生产，不管安全”、“只抓进度，不抓安全”、“不出事故，不抓安全”的错误倾向，其次是加强对每个职工进行安全生产的思想教育，使每个职工牢固树立“安全第一”的思想；

3）加强安全管理措施，制定切实可行的安全技术措施。采用新工艺、新方案的工程特点制定相应安全技术要求，由各施工段安全小组写出书面要求，层层传达交底；

4）严格执行安全检查管理制度，坚持原则，认真追查和严肃处理施工中发生的安全事故，以引起广大职工、群众对安全生产的高度重视，杜绝事故的发生；

5）除项目经理部日常的安全工作外，坚持每月组织安全小组进行一次定期全面的检查，并形成制度，对施工安全、驻地安全及规程执行情况进行全面检查、总结和提出意见，发现问题及时整改，把事故隐患消灭在萌芽状态。专职安全员每天坚持巡视工地，检查安全设施的落实情况，对违反安全生产的工班、员工提出整改意见或按规定给予以处罚；

6）合理布置施工场地，做好驻地建设和施工现场机械设备的调度，做好各项安全防护措施，开展文明施工活动；改善劳动条件和作业环境，为安全施工创造条件；

7）对于危险地段必须事先做好明显、坚固的防护栅栏，保证栅栏夜间照明，并提供合适的警告标志以便合理地控制和引导交通；

8）加强对施工管理人员、机车驾驶员、电工及施工中队等有关人员的安全教育，提高安全意识，做到“安全第一，预防为主，时时刻刻讲安全”，严格按规定配戴安全帽、安全带、安全鞋上工地，按规定操作规程管理施工机械；

9）在现场施工的特殊工种如电工、电焊工、机械工、架工等必须持证上岗，严禁无证操作；

10）做好季节施工安全的安排及暴雨台风前后的安全检查，检查工地临时设施脚手架、机电设备、临时线路及漏电漏雨装置等，及时修理加固，严重危险部分立即排除。

(4)在文明施工及环境保护方面，遵守所有控制污境污染的国家、省市和地方法规，采取必要的措施防止燃料、沥青、污水、垃圾、粉尘或其它有害物质对河流、水塘、农田及当地生活环境的污染，防止灰土、气体及噪音的污染。

1）按照有关规定做好环境保护和文明施工工作；

2）在制定施工方案和场地布置时，尽可能减少环境污染；

3）施工场内道路畅通，材料堆放整齐，排水系统良好，保持施工现场卫生整洁，随时清理施工垃圾；

4）合理安排施工时间，控制噪音污染，将噪音污染给当地群众生活带来的影响降低到最小；

5）建筑易污染垃圾等易散材料应设置储料场，并远离河流、渠道及附近村落，防止对水源及当地群众环境的污染；

6）工程垃圾按照当地环保部门同意的地点进行集中堆放，集中处理，对不能及时处理的，也要采取措施，以免场地周围受到污染。

二、安全生产保证体系

1.安全生产保证体系的建立

为了保证项目安全生产，我公司项目经理部在生产过程中建立安全保证体系，包括组织保证、工作保证和制度保证，从组织、制度和工作上保证安全生产。

2.安全生产管理机构

项目经理是项目安全生产的总负责人，项目副经理是现场安全的具体负责人。为保证安全保证体系的有效运行，实现本标段安全目标，成立以项目经理为组长、总工程师、项目副经理为副组长的安全管理领导小组，按照招标文件、合同条款、设计文件、施工规范及团家、省、部级、地方政府相关安全法规要求，做好安全组织管理。

(1)安全生产领导小组拟定落实安全管理目标，制定安全保证计划，根据保证计划的要求，落实资源的配置。

(2)负责安全体系实施运行过程中的监督、检查。

(3)对安全生产保证体系运行过程中出现不符合的要求，出现的隐患，制订纠正和预防措施，并对上述措施进行复查。

3.安全组织机构

(1)成立由项目经理为首，各施工管理人员、班组长组成“安全生产领导小组”组织领导施工现场的安全管理工作。

(2)项目经理部主要负责人与各施工负责人签订安全生产责任状，使安全生产责任到人，层层负责。

1)成立以项目经理为组长、项目总工程师等为副组长的安全领导小组。由专职工程师组成安全质量部具体负责本合同段工程项目的全部安全监察和管理工作。各施工队设专职质检员，各工班设兼职质检员。

2）安全质量部每月组织一次质量检查，每季度由总工程师组织一次安全检查，召开一次安全生产总结分析会。

3）施工队每天进行施工安全检查并做好详细记录，提出保持或改进措施，并落实实行。

4）发现违反安全操作规程时，各级安检人员有权制止，必要时向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。

5）安全质量部负责依据安全目标制定本合同段工程安全管理工作规划，负责安全综合管理，编制和呈报安全计划、安全技术方案和具体安全措施，并认真在施工中贯彻落实。组织每旬安全检查，发现事故隐患，及时监督整改。负责安全检查督促，负责对突发事件提出预防措施，定期对施工队进行安全教育，关键工序提出安全施工防范的技术交底。

3.组织机构及职责

项目经理部成立质量管理领导小组，项目经理任领导小组组长，实行工程质量终身负责制。成员由多方面人员组成，主要是各科室负责人、各施工队负责人和质检工程师、试验工程师等。

对质量管理小组成员制定质量管理目标，明确责任，制定奖惩办法。

工程技术科负责人：制定工程进度计划和工程技术要求，对工程方案、工艺、方法进行判断，对可能出现的质量隐患进行技术处理，改进施工方案、工艺、方法，保证在实际工作中的可操作性。

质检科负责人：制定整个工程的每道工序检查办法，明确检查要求，确保检查覆盖整个工程的全过程，定期和不定期提交检查报告，全面掌握工程质量情况，对已完成分部、分项工程作出评定。

物资设备科责任人：保障整个工程物资和设备供给与管理。严把原材料关，按照技术规范，提供合格的原材料，对成品、半成品必须有厂家的合格证明。设备完好，使用安全。制定保障供给计划，落实各阶段的物资、设备供应，为提高工程进度和保证工程质量打下良好的基础。

中心实验室责任人：制定各种试验的具体操作规程，提供真实可靠的各种试验数据，科学分析，正确判断，一切以数据说话。

施工工区责任人：严格按照制定的施工方案、施工工艺施工，严格按照监理程序施工，制定各分项工程、各道工序的岗位责任人，明确质量目标，及时掌握施工质量状况。

三、安全保证体系要素控制

1.配足安全管理资源

为达到本工程的安全管理目标，项目经理部根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现。配置一个综合素质好的项目经理部人员班子，选择整体力量强的施工队伍，并配备性能良好的机械设备和技术水准较高的维修人员作保障，配置资源如下：

(1)配备经培训考核持证的安全、技术和检查人员；

(2)配置施工安全防护设施；

(3)配置用电安全保护装置和消防设施；

(4)配备施工机械安全装置；

(5)配备必要的安全检测工具；

(6)保障一定的安全技术措施经费。

2.事前编制重点难点工程安全生产技术措施

根据本工程的规模、结构、环境等实际情况，编制相应的安全技术措施。项目经理部拟编制以下专项安全技术措施：

临时用电施工安全技术措施、大型机械装拆安全技术措施、大型临时设施装拆安全技术措施、钻孔桩施工安全技术措施、满堂支架（包括特殊支架）施工安全技术措施、预应力张拉施工安全技术措施、梁板吊装施工安全技术措施、高处及多层作业施工安全技术措施、交通组织的安全技术措施等。

施工前制定施工各阶段针对性安全技术交底文本。

3.加强施工现场的安全教育与技术交底

做好进场工人的安全教育，并贯穿始终、全过程覆盖地进行全教育培训，教育培训的重点是操作者的自我保护意识。

项目经理部的安全教育内容包括：学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律，讲解安全事故案例。

施工作业队安全教育内容包括：了解所承担施工任务的特点，学习施工安全基本知识、安全生产制度及相关工种的安全技术操作规程；学习机械设备和电器使用、高处作业等安全基本知识；学习防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防高空坠落、防物体打击、防坍塌、防机械伤害等知识及紧急安全救护知识；了解安全防护用品发放标准，防护用具、用品使用基本知识。

班组安全教育内容包括：了解本班组作业特点，学习安全操作规程、安全生产制度及纪律；学习正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品知识；了解本班组作业中的不安全因素及防范对策、作业环境及所使用的机具安全要求。

在事故多发期及上级部门下达指令时，进行针对性的教育。培训教育形式多样化，如黑板报、宜传标语、大会、录像等。

实施施工队伍职工的安全进场教育及平时的安全教育培训，新工人必须经过三级安全教育。

由安质部负责安全培训教育工作并做好记录，综合办公室建立职工劳动保护记录卡。

安全技术交底的实施，应符合下列规定：

单位工程开工前，项目经理部的技术负责人将工程概况、安装方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施，向承担施工的作业队负责人、工长、班组长和相关人员进行交底。

结构复杂的分部分项工程施工前，项目经理部的技术负责人应有针对性地进行全面、详细的安全技术交底。

项目经理部保存双方签字确认的安全技术交底记录。

4.制定并严格执行各项安全管理制度

项目经理部件制定并执行以下制度：安全生产责任制、班前生产安全讲话制、“周一”安全活动日制、专项安全设计制、安全技术交底制、临时设施检查验收制、交接班制、安全操作持证上岗挂牌制、安全生产检查制、职工伤亡事故报告处理制、安全生产奖惩制。

5.严格控制安全设施所需材料、设备及防护用品的采购

通过对采购过程进行控制，使采购的安全设施所需材料、设备及防护用品等符合安全规定的要求。

对供方评定条件：分供方应依法取得法人资格，是具有较好信誉、经工商行政和有关监答机构所批准，有经营许可范围的一企业；有工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。

采购文件的审批：项目经理部生产副经理负责采购文件的审批和批准；特种安全材料和新型推广安全设施的采购文件必须报总工程师审批和批准。

材料采购和验收的控制：由工程项目部材料员负责，对项目所需要安全防护用品进行采购，由项目部设备物资部部门进行验收，安质部配合；采购可以采用计划、直接二种方式，其中计划采购要上报公司有关部门批准后方可采购。直接采购经由项目部设备物资部填写申请表，经由项目部安全幅经理批准确后从合格供应商名录中的厂或商店进行采购；对业主所提供的物资最终验收，由项目部安全、技术、物资部门共同执行；对材料的质量保证书、安全性能进行检查，同时办理好好入库手续，进行贮存维护；对于不符合国家的标准，规范、合同、安全设计要求的产品，物资部门予以拒收。

采购资料的管理：对合同书、协议书、质保书等应根据各类资料的类别和用途分别装订成册，妥善保存。

6.认真执行安全检查制度

对施工过程中，暴露出的安全设施的不安全状态、人的违章操作、指挥的不安全行为由项目经理或生产副经理组织定期和不定期的检查复查，以确保符合安全文明要求，并做好安全记录。

建立以生产副经理为负责人的安全生产检查组织，健全完善安全检查制度，按照工程有关安全检查标准实施。

对安全防护用品按照安全保证计划的规定以及合同的规定要求进行检验，杜绝不合格格的安全用品进场。

大型机械设备按照经过审批的安装方案规定进行验收，安装完毕后经公司相关部门细织验收合格后，挂牌使用。

特殊类型的脚手架按照经过安全保证计划中指定的搭设方案进行验收，并每提升一层验收一次，合格后方可使用。

施工用电按照临时施工用电规范要求和临时施工用电方案进行检查验收。

对工地防火按照安全保证计划中规定进行检查验收。

对环境卫生、劳动保护、文明施工要求按照安全保证计划规定进行检查验收。

对特种作业人员持证，上岗检查，严禁无证或持无效证件上岗与违章作业。

对职工遵章守纪的情况进行检查，有违章严肃处理。

工地每天检查，项目部每周检查一次，发现隐患定人、定时、定措施进行整改。

7.严格控制事故隐患，做好事故预防

接安全保证计划中要求实施各阶段、各工种的安全操作。同时，项目经理部区别“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全整改措施。并结合具体施工对象增加补充的针对性安全技术交底内容。

任何人不得违章指挥作业，安全员是安全生产的执法人员，对检查出的违章指挥和违章作业行为有权向责任人当场指出，制止违章作业，限期纠正，任何人不得干涉。

做好全员分动，使施工过程中存在的事故隐患能及时发现、及时处理，确保不合格设施不使用、不合格过程不通过、不安全行为不放过。

项目经理部对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施。纠正和预防措施应经检查单位负责人批准后实施。

对已发生的事故隐患及时进行整改，安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，对达到规定要求组织复查验收，保存验证记录。

认真做好安全预防措施。安全生产保证体系的健全和正常运作是预防的根本。推行全面、全过程、全员的安全标准化管理，教育工人增强自我保护意识，执行各项安全技术规范和日常的监、督、检查、指导。针对性安全交底和教育是预防事故的必要手段。

项目经理组织项目经理部有关人员定期对安全控制计划的执行情况进行检查考核和评价。对施工中存在的不安全行为和隐忠，项目经理部应分析原因并制定相应整改防范措施。

项目经理部根据施工过程的特点和安全目标的要求，确定安全检查内容。

项目经理部配备必要的设备或器具进行安全检查，确定检查负责人和检查人员，并明确检查内容及要求。

项目经理部安全检查采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。

安全检查人员应对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。

8.严格执行事故报告、处理制度

施工中发生重大安全事故时，项目经理立即按国务院安全行政主管部门的规定及时向无锡市建筑业行政主管部门、公安部门和劳动行政主管部门报告，并在24小时内写出事故的书面报告并协助有关人次进行处理。

(1)安全隐患处理应符合下列规定：

安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。

(2)安全事故应按以下程序进行处理：

报告安全事故：安全事故发往后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，并上报至企业安全主管部门。企业安全主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况，按规定向政府主管部门报告。

事故处理：抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，做好标识，保护好现场。

事故调查：项目经理应指定技术、安全、质量等部门的人员，会同企业工会代表组成调查组，开展调查。

调查报告：调查组应把事故发生的经过、原因、性质、损失责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，并经调查组全体人员签字确认后报企业安全主管部门。

在查明原因、在有调查结论的前提下，由项目安全员提出纠正、防范措施的建议。

根据建议，由有关部门制定纠正措施，并进行审核批准。

安全质量部监控纠正措施的落实，记录纠正措施的实施工过程。

9.安全奖罚制度管理

在施工安全生产过程中，按季度进行评比，对优秀安全生产班组和个人应给予表彰和物质奖励。对施工期内发生发生人身伤亡、设备 损坏及其它等事故的作业队、安全负责人及责任者分别处罚。

10.安全记录

由项目安全员组织有关人员建立证明安全生产保证体系有效运行安全记录，包括相关的台帐、报表、原始记录。

安全记录由项目安全资料员进行收集、整理、并进行标识、编目和立卷。安全记录完整及时，并延续到工程项目竣工。

施工现场安全生产保证体系管理资料共分8册：安全生产管理职责、安全生产保证体系文件、采购（安全设施所需的材料、设备及防护用品）、劳务工管理、安全技术交底、检查、检验记录、事故隐患控制、安全教育和培训。

11.安全管理制度

(1)各级生产负责人在管理生产的同时负责管理安全工作，认真落实生产“五同时”。

(2)安全生产要做到“六要”即思想要正，实施要对，交待要清，责任要明，检查要勤，纪律要严。

(3)建立安全责任制，设立安全标志。

(4)半月召开一次“安全生产领导小组”工作例会，总结前一阶段的安全生产情况，布置下一阶段的安全生产工作。

(5)各方施工单位在组织施工中，必须保证有本单位施工人员施工作业就必须有本单位领导在现场值班，不得空岗、失控。

(6)严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时有关部门汇报。更改方案和措施时，应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。

(7)建立并坚决贯彻安全生产技术交底制度，要求各施工项目必须有书面安全技术交底，安全技术交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。

(8)建立并坚决贯彻班前安全生产讲话制度。

(9)建立并执行安全生产检查制度。由项目经理部每半月组织一次由各有关单位安全生产负责人参加的联合检查，对检查中发现的事故隐患问题和违章现象，开出“隐患问题通知单”，各施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实的解决情况。若发现重大不安全隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，并经检查组批准后方可施工。

(10)建立机械设备、临电设施和各类脚手架工程设置完成后的验收制度。未经过验收和验收不合格的严禁使用。

12.行为控制

(1)进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并正确使用。

(2)凡从事5米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用，不得低挂高用，操作中应防止摆动碰撞，避免意外事故发生。

(3)参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并将证件复印报项目经理部安全生产领导小组。

13.劳务用工管理

(1)各施工人员，必须接受建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

(2)每日上班时，班组负责人，必须召集所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动提出具体注意事项跟踪落实，并做好活动纪录。

(3)强化对外施工人员的管理。用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇，杜绝跨省市违法用工。

14.施工安全注意事项

(1)机械设备和劳动力现场协调合理，不得相互干扰和拥挤，避免发生安全事故。

(2)机械操作人员应持证上岗（含其它特殊工种），非机械操作人员不得开动机械设备，机械不得带病运转。

(3)机械的转移及转运必须符合安全规范。

(4)在机械的运行路线内或工作半径内严禁闲人停留。

(5)机械在高坡及不稳定地段作业时须防止打滑，夜间施工必须设置足够的照明，并设专职安全值班指挥夜间施工作业。

(6)沟槽施工时，在沟槽两边增设安全进行防护，必须经常检查沟辟稳定性，支护必须牢固可靠，拆除护壁支撑时，应按回填顺序依次进行。

(7)加强施工现场的安全保卫工作，确保企业和职工的安全利益。

(8)在抓好安全施工的同时，也要抓好职工的饮水、饮食、防病、治病等卫生工作。

四、安全生产保证措施

本工程安全管理目标：杜绝重大恶性事故发生，控制重大伤亡事故，控制工伤年频率低于0.06％，无重大设备事故。争创市级安全施工标准化工地、市文明工地。

1.安全生产管理网络

安全施工是关系到人民生命安全和国家财产不受损失的头等大事，为了确保工程顺利进行，因此，必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

本工程建立以分管经理领导，安全处具体指导，项目经理具体负责的安全生产管理网络。

2.安全生产管理体系

“事故发生率为零”这是我们的安全目标及承诺，在施工过程中，我单位将以“项目经理是安全生产的第一责任人，管生产必须管安全”为原则。安全生产是关系到职工生命安全和国家财产安全的大事，在工程施工中应作为首要工作来落实，所以必须要认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产工作，健全安全生产管理机制，落实安全生产措施。具体安排如下：

(1)建立安全管理网络，设立专职安全员，组织安全检查、分析、研究安全生产。

(2)建立各级安全生产责任制，做到安全工作责任到人。

(3)建立健全班前交底制度，建立安全生产奖罚制度。

(4)定期开展安全检查活动，查出事故隐患，必须定人、定时间、定措施及时消除，使安全管理工作做到“纵向到底、横向到边”。

(5)及时认真组织全体职工参加工地开展的立功竞赛活动。

3.安全生产的措施

(1)进一步落实安全责任制，明确各级、各部门安全生产责任，多种形式开展安全生产宣传教育，包括：

1）新进工地人员三级安全教育；

2）变换工种人员的安全教育；

3）根据季节、施工特点进行有针对性的教育。

(2)各项目根据分部、

分项工程特点进行有针对性的全面的安全技术交底，并履行签字手续。

(3)建立施工现场安全检查制度：

公司每月检查一次；

项目部每旬检查一次；

施工队每周检查一次：

在检查中发现的事故隐患整改做到定人、定措施、定时间、定期整改完成，并书面反馈。

4.分项施工的安全要求

(1)现场用电安全措施措施：

1）安全用电措施

①接地与接零

在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中，必须采取TN-S接零保护系统（即三相五线制）。

保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出；保护零线应与工作零线分开单独敷设，不作它用，保护零线PE必须采用绿/黄双色线；保护零线必须在配电室（或总配电箱）配电线路中间和末端至少三处作重复接地，重复接地线应与保护零线相连接；保护零线的截面应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度的要求，其中，架空敷设间距不大于12米时，采用绝缘铜线截面不小于10MM2，采用绝缘铝线截面不小于16MM2；与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线；电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零；供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应不小于4欧姆，保护零线重复接地电阻值应不小于10欧姆。不得一部分设备作保护接零，另一部分作保护接地。

②配置漏电保护器

施工现场的配电箱（配电室）和开关箱至少配置两级漏电保护器；漏电保护器应选用电流动作型，一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA，额定漏电动作时间应不大于0.1s；潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器，其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为（大于）30MA.S；开关箱内漏电保护器的选用应与动力设备的容量大小、相数等实际情况相适应、相配合，如三相电动机则应选用参数匹配的三相三线的漏电保护器；照明用电必须与动力用电分开，照明应选用单相二线的漏电保护器。

③开关箱按三级设置，即总配电箱   分配电箱   开关箱，开关箱距离机具不能超过三米，开关箱实行一机一闸一漏电保护。

施工用电要符合现行国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194和现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JCG46的规定。

施工用电保证外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱；包括配电室与配电装置、现场照明、用电档案。

施工现场用电保证符合规定：

外电线路与在建工程脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离符合规定要求；

当安全距离不符合规范要求时，必须采取隔离防护措施，并应悬挂明显的警示标志；

防护设施与外电线路的安全距离要符合规范要求，并应坚固、稳定；

外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品；

施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统；

施工现场配电系统不得同时采有两种保护系统；

保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接；

保护零线要单独敷设，线路上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流；

保护零线应采用绝缘导线、规格和系统的中间处和末病处作重复接地；接地装置的接地线应采用2根及以上的导体，在不同点与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢；

工作接地电阻不得大于4欧姆，重复接地电阻不得大于10欧姆；

施工现场的起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规定要求采取防雷措施、防雷装置的冲击接地电阻不得大于30欧姆；

做防雷接地机械上的电气设备，保护零线必须同时作重复接地。

④外电保护

在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间和最小安全操作距离：电压1KV以下为4米；电压1KV-10KV之间为6米；施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离：电压1KV以下为6米，电压1KV-10KV之间为7米；

⑤配电系统

所有的电线架设都必须使用电杆、绝缘子、横担等，按规范要求架设；开关电器及电气装置必须完好无损；开关电器及电气装置必须装设端正、牢固，不得拖地放置；带线导线与导线之间的接头必须绝缘包扎，带电导线必须绝缘良好；带电导线严禁搭、挂、压在脚手架或其它物体上；配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记；配电箱、开关箱应配锁并有专人负责；电箱内部及其周围临近区域不得有杂物、灌木和杂草等；室外用电严禁拉设使用花线，严禁使用铜线或其它金属线代替保险丝使用，严禁工人宿舍内乱拉电线、插座、烧电炉、电饭煲电气装置应定期检修，检修时必须做到：

停电；

悬挂停电标志牌，挂接必要的接地；

由相应级别的专业电工检修；

检修人员应穿绝缘鞋和手套，使用电工绝缘工具；

有组织和专人统一指挥。

配电线路及接头保证机械强度和绝缘强度；

线路应设短路、过载保护、导线截面应满足线路负荷电流；

线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离应符合规范要求；

电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求，严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设。

施工现场配电系统应有采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自的开关箱；箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求；

配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板，保护零线、工作零线必须通过各自的端子板连接；

总配电箱与开关箱应安装漏电保护器，漏电保护器参数应匹配关灵敏可靠；箱体应设置系统接线图和分路标记、并应有门、锁及防雨措施；

箱体安装位置、高度及周边通道应符合要求；分配箱及开关箱的距离不应超过30 cm，开关箱与用电设备间的距离不应超过3米；

⑥照明

在夜间施工或自然采光的场所、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等设备一般照明、局部照明或混合照明；根据使用场所的环境条件选择相应的照明器；行灯电压不超过36V，灯具离地面高度底于2.4米等场所照明电压不大于36V。潮湿及易触及带电体场所照明电压不大于24V；根据需要设置警卫和红色信号照明和事故照明，其电源应设在施工现场电源总开关的前侧，并配备电源。并符合下列规定：

照明用电应与动力用电分设；特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电，照明变压器应采用双绕组安全电压供电；灯具金属外壳应接保护零线；

⑦对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。

2）安全用电组织措施

①建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

②建立技术交底制度。

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，载明交底日期。

③建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并作好检测记录。

④建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

⑤建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

⑥建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-88《建筑安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

⑦建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机、落实到人，并辅以必要的奖惩。

⑧建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，经过考核合格者持证上岗。禁止无证或随意串岗。

⑨强化安全用电领导体制，改善用电技术队伍素质。

⑩与专业分包、劳务分单位应签订临时用电管理协议、明确各方的相关责任；施工现场应制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案；专项用电施工组织设计、外电防护专项方案应履行审批程序、实施后由相关部门组织验收；用电各项记录应按规定填写、记录要真实有效、用电档案资料要齐全、并安排专人管理。

3）电气防火技术措施

①合理配置、整定、更换各种保护电器，对电器和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

②在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不使用火源。

③在电气装置相对集中的场所，如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器材等，并禁止烟火。

④加强电气设备相间和相一地间绝缘，防止闪烁。

⑤合理设置防雷装置。

4）电气防火组织措施

①建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

②建立电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制，并设置禁止烟火标志。

③建立电气防火教育制，经常进行电气防火知识教育和宣传，提高各类用电人员电气防火自觉性。

④建立电气防火检查制，发现问题，及时处理。

⑤强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

(2)现场施工机械的安全技术措施：

1）机械操作人员必须持机械操作证上岗，必须严格执行各项操作规程。

2）搅拌机必须搭设工作棚、操作台、边缘设置排水沟和渗水坑。砼搅拌机的操作纵杆要安装保险装置，砂浆机的进料棚栅应齐全，机械的传动部位应有保护装置。

3）木工机械：圆锯设置松口刀，轧设回弹安全装置，外露传动部位均设置防护装置，所有机械必须随机开关，操作人员必须懂得本机械安全性能。

4）各机械实行例保制度，损坏修理工作由专职机械修理工负责修理。

具体如下：

a.起重吊机。

①起重吊机的保险、限位装置必须齐全有效。

②驾驶指挥人员必须持有效证上岗，驾驶员应做好例保记录。

③吊索器具及绳扣配备使用应规范、合理，严格掌握报废标准。

④各种安全（包括制动）装置的防护罩、盖齐全。

⑤起重吊机与输电线路（垂直、水平方向）应按规定保持距离。

⑥作业时，吊机停放须稳固无倾斜，壁杆幅度指示器应灵敏可靠。

⑦电缆线应绝缘良好，不得有接头，不得乱拖乱拉。

⑧遵守起重吊装“十不吊”中的规定。

b.电焊机

①有可靠的防雨措施。

②一、二次线接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。

③有良好的接地或接零保护。

④配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

c.中小型机具

1）持电动机具

①必须单独安装漏电保护器；

②防护罩壳齐全有效；

③外壳必须进行有效接地或接零；

④橡皮电线不得破损。

2）钢筋机械

①外露传动部位应设防护罩；

②有良好的接地或接零保护。

3）潜水泵

①电源线不得破损；

②有良好的接地或接零保护装置；

③应单独安装漏电保护器，且灵敏可靠。

(3)线路安装

1）支线架设

①配电箱的电缆应有套管，电线进出不混乱，大容量电箱上的进线应安装滴水弯。

②支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

③支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

④室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求（危险及潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压）。

⑤照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得着地拖拉或绑在脚手架上。

⑥照明灯具的金属外壳必须接地或接零，单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

⑦室外照明灯具距地面不得低于3 米；金属卤化灯具的安装高度宜在5 米以上，灯线不得靠近灯具表面。

2）架空线

①架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆），严禁架设在树或脚手架上。

②架空线应装设横担和绝缘珠，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5 米以上应加绝缘珠。

③架空线一般应离地4 米以上，机动车道6 米以上。

④电箱（配电箱、天关箱）

A电箱应有门、锁、色标和统一编号。

B电箱内开关器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好无积灰、杂物、箱体不得歪斜。

C电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

D电箱内应设置漏电保护器。

E配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关，零排、地排齐全。动力和照明分别设置。

F配电箱的开关电器应与配电线或开关箱对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应，熔丝应和用电设备实际负荷相匹配。

G金属外壳电箱应作接地或接零保护。

H开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

I同一移动开关箱严禁配有380 伏和220 伏两种电压等级。

3）接地接零

①接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm,一组2 根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电组应符合规定。

②橡皮线中黑色或绿/黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面电能小不能低于2.5mm多股芯线,手持式用电设备应采用不小于1.5mm的多股铜芯线。

③电线杆的转角杆、终端杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。

(4)安全帽

1）安全帽须经有关部门检验合格后方能使用。

2）正确使用安全帽并扣好帽带。

(5)安全带

1）安全带须经有关部门检验合格后方能使用。

2）安全带应储存在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强碱酸或尖锐的坚硬物体。

3）安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。

5.治安消防措施

(1)治安消防工作必须坚持“预防为主，确保重点，打击敌人”和“预防为主，消防为辅”的指导思想。

(2)根据实际情况配备足够的警卫人员（保安），在施工现场建立专门的保卫机构，统一领导治安保卫工作。各分包单位要建立、健全现场保卫组织或专职保卫干部，在现场保卫机构的统一领导下，实行分片包干，协同作战，以确保工地安全和已完工程的完好。

(3)在工程区域内所发生的各类案件，当事单位和个人必须及时报告现场保卫机械和属地公安机关，各单位治保组织应予积极配合，认真处理。加强施工现场的治安管理。

(4)认真执行无锡市社会治安防范责任相关条例，层层签订治安、消防责任协议书。对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备，要加强管理，严守有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资哄抢、盗窃或破坏。

(5)广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全大坚持，堵塞漏洞，发现隐患要向分包单位发“隐患整改通知书”， 限期整改，一时整改不了的，要采取临时措施，防止发生问题。

(6)严格执行无锡市关于施工宣传防火规定的要求，危险品仓库、生活区内都要按规定配备各种消防器材，并要定期检查。严格执行动用明火审批制度。动用明火时，一定要有防火监护人在场，方可动用明火。施工区域内严禁使用电炉，禁止乱拉乱接电线灯头。木加工棚严禁吸烟和燃烧刨花，当天的刨花要及时清理。上述情况一经发现，除追究肇事人责任，情节严重又造成后果的还要追究事故单位负责人的责任。

具体措施如下：

1）项目部成立专门治安保卫机构。

2）加强施工现场的治安管理，严格出入，组织夜班巡逻。

3）对现场的贵重物资、重要器材和大型设备，加强管理，严格把关，设置防护设施和报警设备。

4）广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法和自觉性。

5）经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全大检查，发现问题及时整改

6）生活、仓库、木工棚及工区配备一定数量的灭火器材。

7）严格执行动用明火审批制度，凡动用明火时，一定要有防火监护人在场，方可动用。施工区域内严禁使用电炉，禁止乱拉电线乱接灯头，木工间严禁吸烟和燃烧刨花，当天的刨花及时清理。

8）加强队伍管理，专人负责对外包队伍(民工)进行法制、规章制度、消防知识教育，对参加施工的民工进行细致审查、登记造册、早报临进户口，发工作证，方可上岗作业。

9）现场的消防器材由专人维护、管理、定期更新，保持完整有效。

10）焊割作业点与氧气瓶，乙炔等危险品的距离不得小于10 米，与易燃物品的距离不得小于30 米，如达不到上述要求应另外执行动火审批制度，并采取有效的安全隔离措施。

11）乙炔发生器

①距明火距离应大于10 米。

②必须装有回火防止器。

③应有保险链、防爆膜、保险装置必须灵敏可靠，使用合理。

12）气瓶

①各类气瓶应有明显色标和防震圈，并不得在露天曝晒。

②乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5 米。

③乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。

④皮管应用夹头紧固。

⑤操作人员应持有效证上岗操作。

⑥乙炔发生器和氧气瓶的存放之间距离不得小于2 米，使用时，两者的距离不得小于5 米。

⑦氧气瓶、乙炔发生器焊割设备上的安全附件应完整有效，否则不准使用。

⑧油料必须集中管理，远离火种，并配备专用灭火器具。施工现场的动火作业，必须执行审批制度。

⑨施工现场用电应严格执行市建委《施工现场用电安全管理规定》，加强电源管理，防止发生电器火灾和人身伤亡事故。

⑩下班前认真检查现场，包括现场办公室、休息室、生活集装箱，熄灭一切明暗火种，切断所有机械设备电源。

(7)安全防护及防火设施

在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段附近施工时，施工前向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，将在施工前14 天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施。

1)个人防护

危险场所作业执行报批制度，作业前做好各项防护工作(预通风、测毒试验等)，佩带好防毒面具和其他防护用品(橡皮衣、安全带、安全帽等)，电焊作业佩戴有色防护目镜，严格执行各工种安全操作中的规定要求。

2)防火设施

①现场用火作业区、易燃易爆材料堆场．仓库和生活区域划分明确。

②临时木工间、机具间等每25平方米设置一只种类合适的灭火机，油库、危险品仓库配置足够数量且种类合适的灭火机。

③非重点仓库，宿舍，食堂等临时搭设的建筑物区域内，设常规消防器材，每百平方米配备3只2公斤以上的灭火机。

④消防器材设施完好有效，周围不堆放物品，有专人负责维护管理。

⑤焊割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品距离不小于10米，与易燃易爆品的距离不小于30米，间距不足的要采取措施。

⑥氧气瓶、乙炔瓶存放距离不少于2米，使用距离不少于5米，焊割设备上的安全附件完整有效。

(8)安全管理

1)建立健全安全生产责任制，责任落实到人，并有责任制考核记录。

2)施工前，对全体职工进行安全教育；招用的新工人、临时工先进行公司、项目部和班组的三级安全教育后上岗，并及时做好记录和签名，建立安全教育档案登记制度。

3)工人变换工种进行新工种的安全技术教育，并实行登记制度。

4)组织工人学习、熟悉本工种的安全技术操作规程，掌握本工种的操作技能。

5)项目部对各工种、各分部(分项)工程，进行安全技术交底，书面安全技术交底全面、具体、有针对性，双方履行签字手续。

6)特殊作业人员经培训考试合格后持证上岗，操作证按期复审，不得超期使用。

7)建立健全安全检查制度，安全检查定期不定期进行，检查抓住重点部位、危险岗位，并有书面记录和履行签字手续。对查出的重大事故隐患发整改通知单，做到定人、定时间、定措施，进行整改，并履行复查手续。

8)班组进行班前上岗安全交底，并有记录。

9)进场全体职工必须遵章守纪，并按规定色标配戴安全帽，其中管理人员佩证上班。

10)建立工伤事故档案制度，发生事故不隐瞒、虚报和拖延不报。

(9)安全生产管理措施

1)职责与权限

项目经理：

①履行承揽合同要求，确定安全管理目标，确保项目工程安全施工，对工程项目的安全全面负责；

②参与编制施工组织设计，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全保护计划；

③贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源的配置；

④支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查工作；

⑤.适时组织对工程项目部的安全体系评审和协调。

项目生产副经理：

①根据项目安全保证计划组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施，并经常注意督促检查；

②协调安全保证体系中运行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议；

③定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习；

④实施现场管理标准化，确保操作现场工作环境不影响施工安全；

⑤组织安全设计的验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促；

⑥负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准；

⑦处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过”原则，并采取有效整改措施，防止再发生；

⑧对各分包单位制定例会制度，建立会议纪要，并发放给有关人员。

项目总工程师

①编制施工组织设计，负责对安全难度系数大的施工操作方案进行优化；

②组织编制相应的安全保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施；

③确定危险部位，对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术论证；

④作出因本工程项目的特殊性而须补充的安全操作规定；

⑤选择或制定施工各阶段针对性安全技术交底文本；

⑥对工程技术部门负责的安全体系要素进行监控，落实改进措施。

项目安全员

①贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收；

②监督、检查操作人员的遵章守纪。组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录；

③掌握安全动态，发现事故苗子并及时采取预防措施；

④制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业；

⑤对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作；

⑥协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全状况；

⑦负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并参与制订纠正和预防措施，防止事故再发生。

项目材料员

①按照项目安全保证计划要求，组织各种资源的共应工作。

②对供应商进行分析，建立合格供应商名录。

③负责对合格供应商的安全防护用品的验收、取证、记录的工作，并做好验收状态标识，储藏保管好安全防护用品（具）。

④负责对进场材料按场容标化要求堆放。消除事故隐患。

⑤对现场是使用的脚手架、高凳、吊钩、安全网等安全设施和配件应保证质量，并定期检查和实验，对不合格和破损的，要及时进行更新替换。

⑥对易燃易爆物品进行重点保管。

⑦负责施工现场的中小型机械使用前的验收和日常保养及维修工作。

⑧对施工现场使用的机械进行可追溯性记录。

⑨对施工现场的用电设施按要求验收和平时安全用电的管理。

(10)安全工作程序

1）安全教育程序

2）安全检查

| 检查内容 | 检查 形式 | 参加人员 | 考 核 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包安全管理 | 定期 | 安全员 | 月考核记录 |  |
| 劳动保护 | 定期 | 安全员会同责任人及 分包单位 | 周考核记录 |  |

安全检查表

| 施工用电 | 定期 | 安全员会同责任人及分包单位 | 周考核记录 | 责任人日检 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械设备 | 定期 | 安全员会同责任人及分包单位 | 周考核记录 | 责任人 日检 |
| 作业人员的行为和施工作业点 | 日检 | 责任人及分包单位 | 日检记录 |  |
| 施工机具 | 日检 | 责任及分包单位 | 日检记录 | 责任人检察 日检记录 |

3）安全管理制度

①新进工地队伍的安全教育制度。

②班组“三上岗，一讲评”活动的检查考评制度。

③项目管理人员安全值日制度。

④安全生产、重点部位安全监护制度。

⑤危险点、重要部位（区域）或安全监护制度。

⑥每月一次安全生产、文明施工例会制度和旬检制度。

(11)安全教育

安全教育既是施工企业安全管理工作的重要组织部分，也是施工现场安全生产的一个重要方面工作。

1）安全教育的特点

安全教育的全员性：安全教育是企业所有人员上岗前的先决条件，任何人不得例外。

安全教育的长期性：安全教育贯彻了每个工作的全过程，贯穿了每个工程施工的全过程，贯穿了施工企业生产的全过程。因此，安全教育的任务“任重而道远”，不应该也不可能是一劳永逸。

安全教育的专业性：安全生产的管理性与技术结合，使得安全教育具有专业性要求。

2）安全教育的内容

安全教育的内容

| 类别 | 安全教育的主要性 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 安全思想教育 | 安全生产的思想基础 | 尊重人、关心人、爱护人的思想教育，党和国家安全生产劳动保护方针，政策安全与生产说辩证关系教育，三热爱教育，共产主义作风教育、职业道德教育。 |
| 安全知识教育 | 安全生产的重点内容 | 施工生产一般流程：环境、区域概括介绍，安全生产一般注意事项：企业内外典型事故案例简介与分析：工种岗位安全生产知识 |
|  |  | 安全生产技术、安全技术操作规程 |
| 安全法制教育 | 安全生产的必备知识 | 安全生产法规和责任制度，法律上有关条文，安全生产规章制度，摘要介绍受处分的先例。 |
| 安全纪律教育 |  | 厂规厂纪、职工守则、劳动纪律、安全生产奖惩制度 |

(12)文物保护措施

①建立文物保护机构，具体由项目部牵头，管理体系同文明施工管理体系，积极与业主和有关文物管理部门联系，协助、配合文物保护工作。

②基坑开挖前，先查明地下土质结构，在有可能埋有文物的土层位置，不得直接用挖掘机开挖，需设探查坑，由有关部门确定后方可进行机械作业。

③在施工开挖过程中，遇到可疑情况，及时邀请有关部门及专家进行鉴定。

④对地面上红线范围内外的文物，施工前要征得有关部门同意，特别是红线范围外而施工时有影响的文物，需采取有效保护措施，在通过方案认证后方可进行。

⑤教育广大职工和民工，对文物保护工作，应积极配合和支持，并采取经济手段，奖励有关对文物保护做出贡献人员，对违犯文物保护有关法律的人员，决不姑息、纵容，交有关部门处理。

五、各类安全措施

1.施工现场以项目经理为安全生产的第一责任者，要成立以项目经为主有施工员、安全员、班组长等参加的安全生产保证的组织机构，并组成安全管理网络。

2.建立项目部领导参加的，包括施工员、安全员在内的轮流值班制度，检查监督现场及班组安全制度的贯彻执行，并做好安全值日记录。

3.建立健全安全生产责任制，安全技术交底，安全宣传教育，安全检查，安全设施验收和事故报告等管理制度。

4.建立安全生产管理网络，落实安全生产责任制，完善安全管理体系。项目经理部设专职安全检查工程师，作业班组设兼职安全员，做到分工明确，责任到人，本项目的安全管理网络如下：

(1)落实安全生产责任制

项目经理（项目安全第一责任人）安全职责：

1）负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、批示和决定。

2）督促本项目工程技术人员、工长及班组长在各项目的职责范围内做好安全工作，不违章指挥。

3）组织制定或修订项目安全管理制度和安全技术规程，编制项目安全技术措施计划并组织实施。

4）在组织项目工程业务承包，确定安全工作的管理体制，明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作。

5）健全和完善用工管理手续，录用外包队必须经公司批准。认真做好专业队和上岗人员安全教育，保证他们的健康和安全。

6）组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

7）领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题组织制定措施，及时解决。对上级提出的生产与管理方面的问题要定时、定人、定措施予以解决。

8）不打折扣地提取和用好安全防护措施费，落实各项安全防护措施，实行工地安全达标。

9）每天亲临现场巡查工地，发现问题通过整改指令书向工长或班组长交待。

10）定期召开工地安全工作会，当进度与安全发生矛盾时，必须服从安全。

11）发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。

项目副经理（项目安全生产直接责任人）安全职责：

1）认真执行本企业的领导和安全部门在安全生产方面的指示和规定，对本项目的职工在生产中的安全健康负全面责任。

2）在计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作的同时计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。

3）经常检查生产现场和建筑物、机械设备及其安全装置、钢管架、工夹具、原材料、成品、工作地点以及生活设施等是否符合安全卫生要求。

4）按时提出本项目安全技术措施计划项目，经上级批准后负责对措施项目的实施。

5）制定和修订本项目的安全管理制度，经安全科审查，提出意见，企业主管领导或安委会批准后负责执行。

6）经常对本项目职工进行安全生产思想和技术教育，对新调入项目的工人进行安全生产现场教育；对特种作业的工人，必须严格训练，经考试合格，并持有操作合格证，方可独立操作。

7）发生事故时，应及时向主管领导和安全部门报告，并协助企业领导和安全部门进行事故的调查、登记和分析处理工作。

8）开展各项安全管理工作，制定具体的安全管理措施。

9）定期向安全第一责任人填报季度报告书。

项目总工安全职责：

1）对项目工程生产中的安全生产负技术责任。

2）贯彻落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底。

3）参加或组织编制施工组织设计、编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督、落实。

4）主持制定技术措施、制定季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施度监督执行，及时解决执行中出现的问题。

5）项目工程应用新技术、新工艺、新材料要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育，认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其工艺实施中可能造成的事故。

6）主持安全防护设施和设备的验收，发现不正常情况应及时采取措施。严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用。

7）参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素从技术方面提出整改意见和办法予以消除。

8）参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因安全检查，掌握安全生产情况，查出安全隐患及时提出整改意见和措施制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

9）参加项目组织的定期安全检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知书，并督促认真进行整改。

10）配合工长开展好安全宣传教育活动，特别是要坚持每周一次的安全活动制度，组织班组认真学习安全技术操作规程。

11）对劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的发放使用情况进行监督检查。

12）发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报，并如实向事故调查组反映事故情况。

13）提出安全事故处理意见，并报主管部门。

安全监督员的职责：

1）认真执行国家有关安全生产方针、政策和企业各项规章制度。

2）督促项目财务提足安全技术措施费，做到专款专用。

3）每天对各施工作业点进行安全检查，掌握安全生产情况，查出安全隐患及时提出整改意见和措施制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

4）参加项目组织的定期安全检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知书，并督促认真进行整改。

5）配合工长开展好安全宣传教育活动，特别是要坚持每周一次的安全活动制度，组织班组认真学习安全技术操作规程。

6）对劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的发放使用情况进行监督检查。

7）发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报，并如实向事故调查组反映事故情况。

8）提出安全事故处理意见，并报主管部门。

(2)安全生产的规章制度

1)项目安全事故处理：

①发生伤亡事故后，负伤人员或最先发现事故人员应立即报告领导，对受伤人员歇工满一月以上的事故，要填写“伤亡事故登记表”并应即时上报。

②发生重伤事故和重大伤亡事故，必须立即将事故概况（包括伤亡人数、发生事故的时间、地点、事故原因）等用快速办法报告上级有关部门。

③事故发生后，现场人员不要惊慌失措，要有组织有指挥，首先抢救伤员和排险，制止事故的扩大。

④发生死亡、重大伤亡事故的项目应保护事故现场，因抢救伤员和排险必须移动现场构件时，要做好标记。

⑤清理事故现场应在调查组确认无可取证，并充分记录后方可进行不得借口恢复生产，擅自清理现场造成掩盖现场。

⑥事故调查组在调查过程中，向项目有关人员了解情况和索取有关资料时，任何人不得拒绝。

⑦任何人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。

⑧认真执行事故调查组提出的防范措施的意见，完善各项安全防护措施。

⑨对事故的处理，必须坚持四不放过的原则，作出严肃处理。

2）安全检查制度：

①班组每天进行班前交底活动，由班长或安全员传达工长安全技术交底，并作好当天工作环境的检查，做到当时检查当时记录。

②项目经理带队每星期一组织本项目安全生产的检查，记录问题，落实责任人，签发整改通知，落实整改时间，定期复查，对未按期完成整改的人和事，严格按本企业安全奖惩条例执行处罚。

③公司对项目进行一月一次的安全大检查。发现问题，提出整改意见，发出整改通知单，由项目经理签收，并布置落实整改人、措施、时间。如经复查未完成整改，项目经理及有关责任人将受到纪律和经济处罚。

④对于公司有关部门到项目随机抽查发现的问题，由项目质量安全监理组监督落实整改。

(3)总体施工安全措施

1)在施工中必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施，切实做到管生产的同时管安全，保障职工的安全和施工机械设备不受损害，全面有效地实行安全生产。

2)参加施工的各工种人员，进入施工现场必须戴好安全帽及安全保护用品，施工前进行安全技术教育，强化职工安全意识，熟练掌握本工种的安全技术操作规程。在操作中要坚守岗位，严禁酒后操作。

3)施工现场设机械交通管理员维护交通安全。

4)吊装作业派专人统一指挥，起重工要掌握作业操作安全规程，作业中遇有特殊情况，将重物落至地面，不得停在空中。

5)各种管线检查井，在井筒砌筑完毕加盖井盖后，再拆除四周围挡，防止有人掉入。

6)施工开槽作业必须设专人负责。在开槽作业之前，必须探明地下管线位置、埋深，并在地面上作明显标志，管线周围2m范围内严禁机械作业。

7)电工、焊工、起重工和各种机动车司机，必须经过专门训练，持证上岗。

8)正确使用个人防护用品和落实安全保护措施，进入现场要戴好安全帽，服装整洁。

9)施工现场的防护设施，安全标志和警告牌，不得擅自拆动。

10)夜间施工作业地，必须有足够的照明条件，构槽部位设防护栏及红色警示灯。

11)施工现场严禁焚烧垃圾，严禁明火作业，电气焊等作业区域内，不得有易燃易爆物品，电气线路的敷设要符合有关规定。

(4)风灾、水灾之防护措施：

1)气象机关发布暴雨、台风警报后，守卫及有关单位应随时注意收听报告台风动向之广播，转告项目经理或生产主管。

2)台风接近本地区之前，应采取下列预防措施：

关闭门窗，如有特别防范设备，亦应装上。

熄灭炉火，关闭不必要电源或煤气。

重要文件及物品放置于安全地点。

放在室外不堪雨淋之物品，应搬进室内或加以适当之遮盖。

准备手电筒、蜡烛、油灯等照明物品及雨衣、雨鞋等雨具。

门窗有损坏应紧急修缮，并加固房屋天面及危墙。

指定必要人员集中待命，准备抢救灾情。

准备必要药品及干粮。

3)强台风袭击时，应采取下列措施：

（1）关闭电源或煤气来源；

（2）非绝对必要，不可生火。生火时应严格戒备。

（3）重要文件或物品应有专人看管。

（4）门窗破坏时，警戒人员应采取紧急措施。

4)为防止雷灾，易燃物不应放在高处，以免落地造成灾害。

5)为防止被洪水冲击之处，应采取紧急预防措施。

(5)车辆行车安全保证措施

车辆运输坚持“三个合理安排”、“五定”、“五上路”的方法。

1）“三个合理安排”，即合理安排运输计划，合理安排车辆，合理安排装卸。

2）“五定”，即定人、定车、定任务、定行车路线、定物资类别。

3）“五上路”，即干部跟车上路、政治学习上路、思想工作上路、安全检查上路、修理工跟车上路。

做好各种工程车辆的检修与维护、消除事故隐患。

做好司机的安全、管理教育和技术培训工作，落实安全责任制。

加强专业技术培训，定期举办汽车驾驶员和汽车修理工培训。在职司机人员坚持每周一次技术课，认真抓好安全行车和法纪教育，使司机养成遵章守纪、安全行车的好作风。

(6)坚持“四项车管制度”。

1）检查制度：坚持日常检查、途中检查、修理保养质量检查、安全检查制度。

2）保养制度：坚持定程保养、换季保养和四化保养制度。

3）修旧利废制度。

4）车场日制度。

①搞好配件管理，确保正常供应。

②做好各种工程车辆的检修与维护、消除事故隐患，不使用带病设备。加强现场修理，对机械故障和配件损坏随时进行修理和更换，保证现场的设备完好率。

③严格执行“三定”保养制度。定人、定位、定项分工保养。

④合理确定保养周期，突出保养重点。及时清洁三滤（空气滤芯、柴油滤芯、机油滤芯）和燃油油路，发现问题及时修理更换。

⑤尽量减少机械设备的接地压力，防止机械沉陷。

⑥做好司机的安全教育，落实安全责任制。

⑦施工时，指派专人负责各种机械设备安全作业范围监督、检查，杜绝伤人事故的发生。

(7)电器设备安全操作保证措施

施工现场临时用电编制施工组织设计，按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88的要求进行设计、验收和检查，进行安全技术交底，并建立、健全安全用电管理制度，严格落实“防止误触带电体、防止漏电、实行安全电压”三项技术措施。

使用高压电器，采取加强外绝缘措施。其它电工产品均满足施工要求。避雷器选用适于本地区的避雷器。

低压电器设备有足够的的可靠性及提高分断能力延长触点寿命；空气开关、热继电器注意确定恰当的额定电流值；控制电动设备温升等。

1)施工用电采用“三相五线”制，按“一机一闸一漏保”防护。

2)变压器设在施工现场边角处，并设围栏；根据用电位置，在主干线电杆上装设分线箱。

3)在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中，采用TZ-S接零保护系统，电气设备的外壳与专用保护零线连接。不得在同一供电系统中有的接地，有的接零。

4)施工现场内电线与其所经过的建筑物或工作地点保持安全距离，现场架空线与建筑物水平距离不小于10cm，跨越临时设施时垂直距离不小于2.5m。同时，加大电线的安全系数，施工现场内不架裸线。

5)工地内的电线按标准架设。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里，不得用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

6)生活区室内照明线路用瓷夹固定，电线接头牢固，并用绝缘胶布包扎；保险丝按实际用电负荷量装设。

7)电工在接近高压线操作时，必须符合安全距离。

8)使用高温灯具时，与易燃物的距离不得小于1m，一般电灯泡距易燃物品的距离不得小于50cm。

9)移动式电动机具设备用橡胶电缆供电，经常注意理顺；跨越道路时，埋入地下或穿管保护。

10)电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位安设防护罩。

11)施工用电必须符合用电安全规程。各种电动机械设备，均有可靠有效的安全接地和防雷装置，严禁非专业人员操作机电设备。

12)每台电气设备设开关和熔断保险，严禁一闸多机，各种电器设备均要采取接零或接地保护。

13)凡是移动式和手持电动工具均在配电箱内装漏电保护装置。

14)照明线路按标准架设，不准采用一根火线与一根地线的做法，不借用保护接地做照明零线。

15)对从事电焊工作的人员加强安全教育，懂得电焊机二次电压不是安全电压等基本知识。

16)各类电焊机的机壳设有良好的接地保护。

17)电焊钳设有可靠的绝缘，不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。

18)在狭小场地或金属架上作业时，设绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。

19)施工中若有人触电，不得用手拉触电人，立即切断电源，采取救护措施。

20)变配电室严禁使用易燃的材料修建，建筑结构符合防火、防水、防漏、防盗、防小动物窜入及通风良好的要求。

(8)卫生防疫措施

1)以预防为主，预防流行病的发生。加强宣传教育，使广大职工充分认识到卫生防疫的重要性。

2)保持施工区域和生活区的环境卫生，及时清理垃圾，并运至指定地点进行处理。

3)施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，并定期清扫处理。

4)根据工地具体情况，配备一定数量的、有经验的医务人员。

(9)安全应急预案

应急预案安全事故范围

1）施工用电安全事故

施工用电引起的安全事故有：作业人员触电；电气火灾；电器故障。造成施工用电事故的原因主要有：电器设备的质量问题；电气安装不规范；用电人员违规操作；电气防火、防护措施不到位；用电安全组织措施不力；用电设计不合理等。触电可造成作业人员昏迷、烧伤、呼吸困难、痉挛甚至死亡，易造成群死群伤。

2）施工机具操作安全事故

施工机具操作安全事故主要有：作业人员人身伤害、高处坠落和物体打击事故；触电事故；机械故障；火灾事故等。造成施工机具操作安全事故的原因主要有：作业人员违章操作；设备有故障运行；机具漏电；作业人员安全防护措施不到位；机具设备的安全防护不到位。施工机具操作安全事故易造成作业人员人体伤害，轻者伤筋动骨，重者机毁人亡。

施工现场应急救援组织机构的职责、分工、组成

应急反应组织机构各部门的职能及职责

3）应急预案总指挥的职能及职责

①分析紧急状态确定相应报警级别，根据相关危险类型、潜在后果、现有资源控制紧急情况的行动类型；

②指挥、协调应急反应行动；

③与企业外应急反应人员、部门、组织和机构进行联络；

④直接监察应急操作人员行动；

⑤最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全；

⑥协调后勤方面以支援应急反应组织；

⑦应急反应组织的启动；

⑧应急评估、确定升高或降低应急警报级别；

⑨通报外部机构，决定请求外部援助；

⑩决定应急撤离，决定事故现场外影响区域的安全性。

2）事故现场副指挥的职能及职责

①所有施工现场操作和协调，包括与指挥中心的协调；

②现场事故评估；

③保证现场人员和公众应急反应行动的执行；

④控制紧急情况；

做好与消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门的联系；

3）现场伤员营救组的职能与职责

①引导现场作业人员从安全通道疏散；

②对受伤人员进行营救至安全地带。

③所有成员均要接受救护培训。

4）物资抢救组的职能和职责；

①抢救可以转移的场区内物资；

转移可能引起新危险源的物资到安全地带。

5）消防灭火组的职能和职责

①启动场区内的消防灭火装置和器材进行初期的消防灭火自救工作；

协助消防部门进行消防灭火的辅助工作。

6）保卫疏导组的职能和职责

①对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作；疏散场区内外人员撤出危险地带。

(10)突发事件应急预案

1）突发公共卫生事件经常性预防措施

工程中坚决贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《传染性非典型肺炎防治管理办法》和无锡市防控突发公共卫生事件的有关文件，并针对预防“新冠疫情”，按照“思想不松懈、领导不削弱、工作不放松”的要求，毫不松懈的抓好经常性的防治措施的落实，建立常态下的防治工作机制。

①建立组织机构

A项目经理任工地领导小组组长，组长由项目经理担任，成员由现场主要负责人、安全专业管理人员、生产管理等人员组成，建立安全值班制度，保证现场24小时有主要领导在场。并设立专职宣传员、监测员和信息员，负责预防措施的具体落实。宣传员负责相关知识、相关规定的宣传。监测员负责全面监测项目部的各项措施的落实，必要时每天收集工人的体温数据。信息员负责工人健康信息的建档、分析工作，负责疾病报告。

B现场配备应急救援所必须的设备和车辆，保证遇突发事件时，能立即组织起及时有效地救助工作。

C组织项目部所有人员进行安全救护培训，使每名员工都具备现场救援救护的基本技能，能够掌握各种受伤紧急救援处治办法，如人工呼吸、紧急止血、骨折等的处治。定期进行应急救援演练，配备必要的救援器材和设备，包括担架、急救箱、氧气袋等。并进行经常性的维修、保养，保证应急救援正常运转。

D建立健全应急救援档案，其中包括：应急救援组织机构名单、救援救护基本技能学习培训活动记录、应急救援器材和设备目录、应急救援器材和设备维修保养记录、生产安全事故应急救援记录等。

②生产安全事故应急救援程序

A施工现场根据公司安全值班制度设立值班室，保证24h由管理人员值班。值班室内明示本单位应急救援组织通讯联系的人员和电话等。

B生产安全事故应急救援组织报告程序：现场生产安全事故应急救援组织→公司生产安全事故应急救援组织→集团生产安全事故应急救援组织。

C生产安全事故应急救援程序：生产安全事故→保护事故现场→控制事态→组织抢救→疏导人员→调查了解事故简况及伤亡人员情况→向上级报告。

③生产安全事故应急救援预案

A施工现场应急预案领导小组根据工程项目进行监督检查、评估和危险预测，确定生产作业场所的安全防范和应急救援重点。

B现场生产安全事故应急救援人员的具体分工和职责

a.项目经理担任总指挥，对事故应急救援负责主持全面工作。主管副经理对事故应急救援负责具体并组织现场协调指挥工作。

b.安全管理部负责现场急救实施工作，对事故原因进行初步调查和上报，负责建立事故应急救援预案的监督检查工作并对应急救援人员定期进行培训和业务指导工作。

c.技术部负责制订事故应急救援技术方案和指导实施工作。

d.工程部负责对事故应急救援人力调配工作及施工现场事故现场人员的调动和疏散工作。

e.物资设备部负责应急救援设备及物资的组织及日常保管工作。

f.行政保卫部参与事故应急救援实施工作，参与事故原因调查分析和善后处理。

g.财务部负责资金的调配使用。

h.确定施工现场和员工宿舍区救援车辆行走和人员疏散线路。

i.根据可能发生的伤情，确定就近2～3个最快捷的应急医院，明确响应路线。

④建立各种保证措施

A工人宿舍规划

a.生活区内民工平均每人床铺面积2m2，并保持屋内通风良好。每间房屋居住人数7人，宿舍面积15m2/间。室内有饭桌衣物箱等简易家具，衣物毛巾等分开放置，保证不多数人聚集就餐。

b.宿舍外统一设洗漱池。

c.宿舍的窗墙比2.5，并能正常的开启、关闭。

d.设水冲式厕所，并定期消灭蚊蝇、老鼠。

B宣传措施

a.好预防传染病的教育、宣传工作，对工地现场人员进行预防知识教育。

b.教育施工人员不聚集，不围观，不外出，杜绝私自出走或不服从管理的事件发生。

c.教育民工改掉不良的卫生习惯。

C民工洗澡条件及文娱设施

a.保持个人卫生，生活区内设一个20喷头的淋浴室，由电热水器供水。

b.每间宿舍配备一台电视，丰富职工业余生活。

c.现场设活动室一间，内设乒乓球台。

D驻地封闭制度

a.生产区和生活区实行封闵管理，无关人员禁止入内。在生活区大门处设立门卫，对非本工地人员（包括上级领导）、外出人员进入前必须进行询问，允许后才可进入。

b.加强工地围挡建设，工地围挡必须严密牢固，切断工地与外界的直接接触，并应配备相应的保安人员。

c.加强施工现场出入人员的管理。施工现场以外人员确需进入施工工地，由建设单位、总承包单位、监理单位指定专人进行接待。加强工地保卫工作，并对出入工地人员实行严格的登记管理。

d.原则上不允许职工流动，经常性外出，统一安排职工生活。

E卫生、防疫制度

a.严格执行卫生、防疫管理规定，建立卫生防疫管理制度，并制定法定传染病、食物中毒、急性职业中毒等突发疾病应急预案。

b.生活区保持清洁卫生，定期清扫和消毒。生活区有灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施。

c.生活区垃圾存放在密闵式容器中，并及时清运，不得与建筑垃圾混合运输、消纳。

d.厕所设专人负责，及时清扫，定期消毒。

e.生活区配备卫生监督员，对生活区及个人的卫生情况进行监督检查，并做好记录。

f.施工人员发生法定传染病、食物中毒飞急性职业中毒时，必须在2小时内向事故发生地所在区（县）建设行政主管部门和卫生防疫部门报告。按照卫生防疫部门的有关规定及时进行处理。

F食品卫生

a.执行食品卫生管理的有关规定。

b.食堂具备卫生许可证、炊事人员身体健康证、卫生知识培训证。卫生许可证挂在制作问明显处，身体健康证、卫生知识培训证应随身携带以备检查。

c.炊事人员配备两套工作服、帽，上岗必须穿戴洁净的工作服、工作帽，并保持个人卫生。

d.炊具、餐具必须及时清洗，定期消毒。

e.开水炉或盛水容器必须保持清洁，定期清洗消毒，设专人管理。

f.生熟食品必须分开加工和保管，存放成品半成品必须有遮盖。

g.加强食品、原料的进货管理，做好进货登记。严禁购买无照、无证商贩食品和原料。严禁食用变质食物。

h.剩余饭菜应倒入密闵沿水桶中，并及时清运。

i.库房有通风、防潮、防虫、防鼠等措施。库房不得兼做它用。

⑤交通事故应急救援预案

本工程交通安全的保证是施工关键，对于施工人员和行人都是非常重要的，我公司将采取以下几点防止交通事故的发生。

A对于所有参施人员，包括管理人员和施工工人进行交通安全教育，向参施人员教授交通管理的相关规定，向他们介绍本工程的地理位置及施工安全的重要性，并全部参加相关考试，不及格者不能进入施工现场。

B积极与交管部门联系，制定切实可行的、针对性的交通导行方案，设置专门的交通协管员协助管理，设置相关的交通告知牌，向行人提前告知本次施工，利于其提前绕行。现场长期配备一辆机动车，一旦出现事故，立即拨打急救电话并组织抢救。

C合理部署规划，安排好施工路段通行保障措施，大型施工车辆尽量安排在夜间施工，保障夜间施工照明满足施工要求；保障行人与车辆分流，减小人车混行状态造成人员伤亡。

D明确交通伤亡人员的自救及急救措施，设立专车护送，专人救援，明确周边距离较近的2～3家医院，一旦发生事故，专人专车指定路线到定点医院救护。

⑥物体打击事故救援预案

A安全预防措施

a.严格执行施工组织设计及安全方案，采取安全预防措施。

b.进入施工现场的作业人员以及相关人员必须戴好安全帽，以防地上物体打击造成伤害。

c.上下物料严格遵守操作规程，以免造成伤害。

d.严格执行大型机械操作规范，以免造成伤害。

e.落实小型机械工具安全使用措施要求，避免人身伤亡。

f.按照季节性施工方案安全措施要求进行施工。

g.落实夜间施工安全措施要求，避免人身伤亡。

B物体打击事故应急救援

a.一旦出现物体打击事故，施工现场负责人要积极组织人员进行抢救，拨打120急救车抢救伤员，并向救援领导报告。

b.救援领导接到报告后立即组织人力、物力、车辆赶赴现场指挥抢救，并向上级领导、有关部门报告。

c.对伤员实行抢救：需要做人工呼吸的做人工呼吸，不需要作人工呼吸立即用车辆送往附近医院对伤员进行抢救。

d.保护好事故现场，以便对事故调查提供可靠证据。所涉人员不得擅自离开单位，随时积极配合事故调查，提供事实证据。

⑦触电事故应急救援预案

A防触电安全预防措施

a.采取的安全防触电措施：加强电工作业管理，电工必须持证上岗作业，严格遵守有关规范、安全技术交底和操作规程。对箱、棚、缆、设备严格按照规范要求安装。对电缆线使用时严格检查是否由裸露现象，如有要及时做好有效保护。对漏电保护器标明用途，达到一机一闸保护，并检查是否灵敏有效。教育非专业电工，严禁触动电器设施。

b.电工电焊及持电动机械作业人员必须穿戴好劳动防护用品。所使用电动机械必须防护到位。

B触电事故应急救援

a.一旦发生触电事故，施工现场负责人积极组织有关人员指挥抢救：切断有效电源；在来不及切断有效电源的情况下，采取有效措施：用绝缘物品将人、电拨离分开；采取有效措施抢救伤员，轻者直接搭车送往附近医院，重者及时做人工呼吸，或挤压配合人工呼吸抢救，醒来送往附近医院。

b.及时向单位领导，应急救援领导报告。单位领导应急救援组长接到报告，立即组织人力，物力（担架、铺垫）、车辆、财力赶往事故现场，组织指挥紧急抢救，向120求救或直接将伤员送往附近医院并及时向上级有关部门领导报告。

C保护好事故现场。所涉人员不得擅自离开单位，随时积极配合事故调查，提供真实证据。

⑧火灾伤害应急预案

A防火安全措施

a.采取防护措施，确保万无一失。杜绝防火隐患进入施工现场，设专人负责将进入现场施工人员随身携带的火机、火柴统一收存。

b.严格控制电气焊作业，如需要，必须经过审批获准开具用火证。

c.在施工点周围清除易燃物。

d.严格检查焊把线是否由破损裸露现象，如有在焊前必须进行处理到位，确保绝缘完好，二次焊把线必须双线到位；必须设专人持灭火器看火。

e.施工现场设专人巡查监督，一旦有情况或是其他问题及时向领导汇报。施工现场重要住地摆放不少于两台完好的灭火器。

f.电工要按规范架设电缆电线，确保照明线路无破损、裸露现象，以防止有破损触及到钢筋上，产生火花酿成火灾。

g.加强对进入施工现场人员的教育，隐患险于明火，防范胜于救火，责任重于泰山，珍惜生命，注意安全，提高自我保护意识，确保防火，万无一失。

B火灾事故紧急救援

a.一旦出现火情，专职巡视人员或者现场负责人及时组织现场人员启用现场灭火器材，将火灾消灭在萌芽状态，以免酿成大火，实行有效自救，并及时向有关领导援救小组报告。

b.清点人数，保护现场，所涉及人员不得擅自离开单位，随时积极配合事故调查，提供事故原因的真实证据。

c.单位领导、应急援救组长接到报告后，立即组织人力、物力（担架、铺垫、车辆）、财力赶往事故现场，组织指挥紧急抢救，向120求救或直接将伤员送往附近医院，并及时向上级有关部门领导报告。

⑨地下管线保护应急预案

A管线保护措施：采取的防护措施：在施工前做详尽的调查和实地物探，摸清地下管线的走向及埋深，并在其正上方由测量打点，每隔5m打一木桩，每隔10m在桩顶插上小红旗，并注明“地下管线，施工危险”的字样。时刻提醒施工人员注意地下管线的保护。

B管线保护事故紧急救援：一旦出现危险，及时向相关单位报告，根据相应管线的具体情况采取措施。组织人员进行抢修，将损失降到最低。

2)施工现场突发状况应急预案

易发生重大生产安全事故的部位、环节或分部分项工程危险状况说明

应急准备

①应急领导小组：

组  长：项目经理

副组长：项目技术负责人

组  员：项目部负责施工、安全、机具（设备）、材料、保卫、卫生等工作的管理人员担任。

②应急领导小组下设：

A现场抢救组：项目部安全部负责人为组长，安全部全体人员为现场抢救组成员；

B后勤保障组：项目部后勤部负责人为组长，后勤部全体人员为后勤保障组成员；

C保安组：项目部保安部负责人为组长，全体保安员为组员。

③应急组织的分工及人数应根据事故现场需要灵活调配：

A应急领导小组职责：施工现场发生安全事故时，负责指挥工地抢救工作，向各抢救小组下达抢救指令任务，协调各组之间的抢救工作，随时掌握各组最新动态并做出最新决策，第一时间向110、119、120、企业就援指挥部、当地政府安监部门、公安部门求援或报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班，值班者必须住在工地现场，手机24小时开通，发生紧急事故时，在项目部应急组长抵达工地前，值班者即为临时就援组长。

B现场抢救组职责：采取紧急措施，尽一切可能抢救伤员及被困人员，防止事故进一步扩大。

C后勤保障组职责：负责交通车辆的调配，紧急救援物资的征集及人员的餐饮供应；对抢救出的伤员，视情况采取急救处置措施，尽快送医院抢救。

D保安组职责：负责施工现场的治安保卫，支援其他抢救组的工作，保护现场。

④应急领导小组应配备下列救援物资：

A医疗器材：担架、药箱等；

B抢救工具：一般工地常备工具即基本满足使用；

C照明器材：手电筒、应急灯36V以下安全线路、灯具；

D通讯器材：电话、手机、对讲机、报警器；

E交通工具：由后勤保障组负责人对外联系；

F灭火器材：灭火器日常按要求就位，紧急情况下集中使用；

G其它抢险设备物资：由相关负责人负责对外联系。

要求：生产安全事故应急处理物资必须事先编制需用计划，及时采购，妥善保管，加强检查，及时维修，确保险情出现时能够及时有效投入使用。

应急知识培训

应急小组成员在项目安全教育时必须附带接受紧急救援培训。

培训内容：伤员急救常识、灭火器材使用常识、各类重大事故抢险常识等。务必使应急小组成员在发生重大事故时能较熟练地履行抢救职责。

通信联络

项目部必须将110、119、120、项目部应急领导小组成员的手机号码、企业应急领导组织成员手机号码、当地安全监督部门电话号码，明示于工地显要位置。工地抢险指挥及保安员应熟知这些号码。

事故报告

工地发生安全事故后，项目部除立即组织抢救伤员，采取有效措施防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作外，还应按下列规定报告有关部门：

伤亡事故：应由项目部在24小时内报告企业领导、安全办公室和企业工会。

①现场人员伤亡事故的紧急处置程序：

A项目施工过程中，如突发因工重伤、死亡事故，项目部必须立即组织抢救伤员，保护现场，并以最快方式向项目部直接领导和公司安全设备处报告简要情况。

B如事件发生在夜间，夜间值班人员应紧急上报项目经理和现场负责人等有关人员。

C项目部在保护好事故现场的同时，应立即组织抢救受伤人员，指导现场急救或送专门医院抢救，并组织人员救险，防止险情扩大。发生人身意外伤害时需采取的相应事项：

②如当事人没有自觉症状，不要轻易放走当事人，医务人员要对其进行全面检查并观察24小时，确实没有损伤时才能视为正常。

③当发现伤员心跳、呼吸停止时要就地抢救，进行心脏复苏，直至急救医务人员到进场进一步抢救。

④现场发生人身意外伤害事故，不要慌乱，派专人守在伤员前进行临时救护，另派人与急救中心或医院联系说明伤员所处地点，行车路线及到达所在地点的明显标志。

⑤对于骨折伤员，特别是怀疑颈、胸腰椎骨折伤员要做好固定，用硬板搬运，不得随意拉扯，扭曲身体搬运。

⑥如认定外伤出血后，根据伤口的部位、轻重程度，可分别或同时采取指压止血法、加压包扎法或止血带止血法，如有骨折，则采用木板等物予以固定。

⑦运送伤患者前，应检查伤者头、胸、腹、背及四肢的伤势，并给予适应的处理，如所处环境危险，应尽快脱离，否则就地抢救，搬运时注意伤员体位，避免再损伤。

伤害不同部位、状态的相应应急措施

①外伤的急救、处理、搬运：

外伤出血后，根据伤口的部位、轻重程度，可分别或同时采取指压止血法、加压包扎法或止血带止血法，如有骨折，则采用木板等物予以固定。

②包扎动作轻、快、准、牢，对暴露的伤口，尽可能用无菌敷料覆盖伤口，再午饭 扎。包扎不可过紧、过松，以防滑脱或压迫血管、神经，影响远端血运。

③骨折固定时，本着先救命后治伤的原则，先进行呼吸心跳的急救，有大出血时，应先止血，再包扎，最后固定骨折部位。

④运送伤患者前，应检查伤者头、胸、腹、背及四肢的伤势，并给予适应的处理，如所处环境危险，应尽快脱离，否则就地抢救，搬运时注意伤员体位，避免再损伤。

⑤现场处理后，尽快转送到附近医院。

⑥现场心、肺、脑复苏：

施工现场出现电击、严重创伤、中暑、中毒等易引起心跳骤停的情况，及时抢救，对伤者复苏有重大意义。

A判断心跳骤停症状

a.颈动脉博动消失；

b.意识丧失，呼之不应。

B现场心肺复苏

a.呼救：一旦判断病人昏迷，就要呼救，他人协组打急救电话或叫救护车，本人就地抢救；

b.病人体位仰卧在硬地板或硬板床上。

C心肺复苏法

a.打开气道，使病人颈部上抬使头后仰，保证呼吸道通畅；

b.人工呼吸，口对口吹气，注意胸部是否起落。

D心外按摩，建立人工循环

用拳击心前区，拳距前胸20~30cm，向前胸猛击两下，有时即可恢复心跳。

E胸外挤压

部位：胸骨中下1/3交接处，下压深度3~5cm，频率80~100/分。

双人操作：吹气与按压比为1：5，每4~5分钟检查一次颈动脉博动及自主呼吸是否恢复。

单人操作：每次按压15次，吹气2次，每4~5分钟检查一次颈动脉博动及自主呼吸是否恢复。

⑦按压注意事项：

A按压必须平稳，不规律进行，不能中断；

B平常不能离开胸膛，不能猛压猛松，以免改变按压位置，或引起肋骨骨折；

C双肩应在胸前正上方，平臂要与胸垂直，按压时身体不要前后摇摆。

胸部按压部位必须正确，否则不仅按压无效，反有危险。

⑧电击伤的处理

A诊断：

a.看电源种类、电压、触电时刻及当时情况；

b.表现为电击性休克、抽搐、昏迷、青紫、心率不齐、心跳停止。

c.并发症：伴有外伤、骨折、背髓受损者可见肢体瘫痪。

B抢救：

a.立即切断电源，用绝缘不导电的物体使患者脱离电源；

b.呼吸心跳停止时，立即进行口对口人工呼吸及胸外按压术；

c.对局部烧伤进行消毒包扎处理。

呼急救中心处理。

⑨中暑的处理

A诊断：因长时间的日光曝晒，或在高温环境下工作，出现大汗头晕、无力、口渴、眼花、心慌、四肢麻木、体温略升高，血压下降等症状。

B抢救：发现中暑病人都应立即将其移到阴凉通风处。

a.轻度中暑：给予含盐冷饮，服十滴水或藿香正气水，休息后即可恢复。

b.高热型：重点是物理降温，用26~29℃温水或50%酒精全身擦浴，用电风扇吹风，头部大血管放置冰袋，静脉点滴生理盐水+氯丙嗪。

c.痉挛型：重点补充钠、静点5%或3%，抽搐者用10%水含氯醛10~20ml。

症状缓解后尽快送医院就医。

(11)火灾/爆炸事故应急措施

1)预防措施

A项目部成立消防领导小组，配备义务消防队成员；义务消防队员应掌握各类火灾的扑救方法和消防器材的用途及正确使用方法。

B消防领导小组负责落实在相关场所布置各类消防器材，任何人不得随意挪用，同时安全员定期进行检查、维修、更换，确保消防器材的完好性。

C安全员应加强对施工现场、仓库、生活区、办公区的防火、防爆日常检查工作，发现隐患，及时整改，建立健全消防档案，切实做好消防安全管理工作。

D易燃易爆物品应放置在专门场所，分类分库存放，并有专人负责管理。

E仓库应有隔热降温及通风措施，仓库的一切电气设施应符合安全规程防爆破要求，每天下班前应切断电源，方可离开；仓库设置“严禁烟火”标志；管理人员应熟知易燃易爆物品火灾危险性和管理储存方法，以及发生事故处理方法。

F易燃易爆物品的运输、装卸要严格按照国家规定要求执行。

G动火必须执行动火审批制度，不得在易燃易爆的仓库内进行明火及产生火花的作业。

H项目工地要设置内部报警电话并在有关场所张贴悬挂，公布与众。

2)应急措施

A发生火灾、爆炸事故时，发现人员要及时向消防领导小组报警，并讲明发生火灾或爆炸的地点、燃烧（爆炸）物质的种类和数量，火势情况。

B消防领导小组接到电话报警后，接报人员要立即通知义务消防队员赶赴火场，火势较大则应立即拨打“119”报警电话报警并指派专人到路口迎接消防队。同时通知有关人员立即切断火场电源，并派兼职卫生员一起赶赴火场并做好准备抢救受伤人员工作。消防队员接报后应立即戴好安全帽及其他防护用具、消防器材等赶赴火场。

C火灾较大时要立即成立灭火指挥部，下设灭火作战组、抢救疏散组、安全保卫组、后勤保障组、医疗救护组。一般火灾时可不成立，但均要设灭火总指挥。

a.灭火作战组负责扑救火灾。抢救疏散组负责抢救被困人员及贵重物资，在人员集中的场所，要有计划、有组织的疏散人员，抢险救灾按照“先人员，后物资；先重点，后一般”的原则进行，抢险人员要戴齐防护用具，注意自身安全，防止发生意外事故。

b.消防领导小组负责火灾现场及周围的安全保卫、危险区警戒、交通管制等任务，对现场抢救出的人、财、物进行管理和疏散，预防破坏、哄抢、盗窃等案件的发生，扑救过程中及扑救工作结束后对火灾现场加以保护。

c.后勤保障组负责火场上器材装备、供水排水、供电照明、运输工具、食品衣物等灭火工作所需的各种物资供应保障工作。

d.医疗救护组主要负责火场上各种受伤人员的抢救、医治、转移工作，并协助做好防中毒、防中暑等防护工作。

D灭火总指挥应佩带明显的标志，各级指挥员宜佩带不同的标志以利分辩。扑救火灾在灭火总指挥的领导下统一进行，各灭火队伍由灭火总指挥统一调度，“119”消防队到达后由灭火总指挥向其汇报火灾情况，火场交由“119”消防队统一指挥。

E在灭火总指挥的统一调度下，首先要迅速查明火场情况、燃烧物质及周围的情况，特别是有无剧毒、爆炸等危险品、火势大小、烟雾大小、有无毒性气体、火场电源是否切断等内容，查明后义务消防队按照日常演练及分工，由按照“先控制，后消灭；救人第一、分清主次、快速准确”的扑救原则，针对不同的燃烧物质，采用不同灭火法组织扑救火灾，灭火时要加强个人防护意识，防止意外事故的发生。

F火场有有毒气体时，要迅速查明火场上毒气的性质、扩散范围、来源和数量，依此为依据来决定能否在佩戴防毒面具和防护用具的情况下，安全地出入火场进行各种扑救工作。

a.对泄毒口要做“关堵”处理（关闭阀门、堵塞洞）以切断毒气来源。

b.对已弥散在火场周围的毒气进行通风驱散或用雾状水流令可溶于水的毒气溶解，降低空气中的毒气含量。

c.针对毒气对人身的特殊毒害作用，调集医疗等有关队伍协同作战，做好预防和救护工作。

d.根据有毒物质的化学性质和物理性质，选择合适的灭火剂和灭火方法，避免实施无效扑救或造成“火上浇油”的后果。

e.火灾扑灭之后，应清洗参战工具，并对参战人员进行体检，消除余毒，减少后患。

G火灾扑灭后由消防领导小组和安全员共同组织对火灾原因进行调查并提出处理意见。

H附表：各类火灾的灭火方案

附表：各类火灾的灭火方案

| 火灾类别 | 易燃物类别 | 适用的灭火器材/灭火步骤 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类： 固体物质火灾 | 棉、麻、纸张、木材 | 水、泡沫、干粉、二氧化碳 | 与水源点保持足够的距离 |
| B类： 液体和可熔化的固体物质火灾 | 汽油、煤油、柴油、原油、油漆、甲醇、乙醇、沥青、电石、石蜡 | 一般用泡沫、干粉等灭剂 | 禁止使用高压直流水枪直接火，可以使用喷雾水枪扑救。扑救时要保持足够距离 |
|  |  | 二氧化碳适宜小范围油类火灾 |  |
|  |  | 泡沫扑救容器内的易燃可燃液体火灾 |  |
|  |  | 酒精等醇类火灾要使用抗溶性泡沫 |  |
|  |  | 砂土适宜扑救沥青和地面上流散的易燃可燃液体火灾 |  |
| C类： 气体火灾 | 煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气火灾 | 先将气体输送阀门或管道关死，截断气源，断绝气体来源，进行冷却灭火，可使用直流水枪或喷雾水枪、二氧化碳、干粉等灭火剂 | 戴好防护用具，防止烫伤、中毒等 |
|  |  | 对一时无法堵漏、封闭气源的燃烧，不宜立即将火扑灭，可以一边用水冷却保护建筑物和设备，一边让气体自行燃尽 |  |
| D类： 金属火灾 | 钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等火灾 | 一般用干砂掩埋 | 忌用水、泡沫及含水性物质，也不能用卤代烷、二氧化碳及常用干粉灭火剂 |

(12)卫生事故应急措施

1)卫生事故包括食物中毒、突发病、传染病及不明病因的卫生事故等。

①食物中毒预防措施

A细菌性食物中毒

a.细菌性食物中毒是人们食入被致病性细菌或细菌产生的毒素所污染的食品而引起的一种急性食源性疾病。细菌性食物中毒与不同区域人群的饮食习惯有密切关系。我国人民食用畜禽肉、禽蛋类较多，以门氏菌食物中毒最多。

b.细菌性食物中毒多发生在气候炎热的季节，主要是由于气温高，适合细菌的生长繁殖。另一方面人体肠道的防御机能下降时，易感性增强。但在冬季，当被污染的食品保存在温度较高的条件下，细菌大量繁殖，也可导致食物中毒。

c.引起细菌性食物中毒的食品主要是动物性食品如肉类、鱼类、蛋类、奶类等，尤以病死牲畜肉为常见。植物性食品，如剩饭、糯米凉糕、豆制品、面类发酵食品等，亦可引起。

d.细菌性食物中毒的表现以急性胃肠炎症状为主，一般在进食后2～12小时后出现。开始时表现为发烧、头痛、恶心、无力、全身酸痛，以后出现腹泻、腹痛、呕吐等。一般2～3天即可恢复，重症者经输液抢救，1周内也可康复。细菌性食物中毒发病率高，但病死率一般较低，恢复快，预后良好，但年老体弱者如抢救不及时也可能造成死亡。

②预防措施：

A严禁食用病死的牲畜肉。

B严格执行生熟食品分开制度，避免生食品与熟食品相接触，同时避免接触生熟食品的工具容器的交叉使用。

C彻底加热食品。

D妥善保存熟食品，剩食品用前应充分加热。

③亚硝酸盐食物中毒

亚硝酸盐食物中毒属化学性食物中毒。亚硝酸盐是一种白色或淡黄色结晶，味稍苦且咸，外观颇似食盐。它能使血红蛋白氧化成高铁血红蛋白，人摄入0.2～0.5g即能引起中毒，3g即可使人致死，是一种剧毒品。某些叶菜类蔬菜（如菠菜、小白菜）、新腌制蔬菜、若井水中均含有较多的硝酸盐，大量食用后，某些肠道细菌（大肠杆菌、变形杆菌、沙门氏菌、枯草杆菌等）将硝酸盐还原成亚硝酸盐，便可引起人的急性中毒，即“肠原性青紫症”。

中毒原因主要有以下几种：

A误食。因标志不明显，被当作食盐误用。

B污染。如用盛过亚硝酸盐的器皿装面粉。

C天然食物变质。新鲜蔬菜、海产品、剩菜剩饭旋转时间过长，被细菌污染、利用后产生大量的亚硝酸盐。

D某些地区的水或不洁锅盛放的隔夜水中含较多的硝酸盐或亚硝酸盐，人饮用后可引起中毒。

E新腌制的菜类。腌制2～4天后亚硝酸盐开始增高，7～8天达高峰。

中毒表现：多在食用后1～3小时发病，其主要症状是口唇、指甲及全身皮肤出现紫绀等皮肤缺氧的表现，并有头晕、头痛、心跳加快、嗜睡、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。重者可有昏迷、痉挛、大小便失禁，最后因呼吸衰竭而死亡。

④预防措施：

A不吃腐烂变质的蔬菜。

B不饮用苦井的水。

C不吃存放过久的熟菜或新腌制的菜（约20天左右腌透）。

D注意食堂的卫生、清洁，盛放食品的窗口要干净并标识清楚。

E存放亚硝酸盐不准散装、散放，并应有明显标志。

⑤菜豆中毒

菜豆中毒属有毒植物食物中毒。菜豆中的含毒成分尚不十分清楚，可能与红细胞凝集素有关。中毒者多有进食未烧透的菜豆史，以胃肠炎为主要中毒症状，少数病人有胸闷、心慌、出冷汗手脚发冷、四肢麻木、畏寒等症状。该中毒病程短，恢复快，一般无需特殊治疗，1天内即可恢复健康。不宜火焊后做凉菜。即使炒食，也不要贪脆或颜色好看，应彻夜加热炒熟，方安全可靠。

⑥毒蘑菇中毒属有毒植物中毒

主食后的中毒表现较为复杂，通常表现为胃肠炎症状、神经精神症状、溶血症状、实质性脏器受损症状及类植物日光性皮炎症状等。

觉的毒蘑菇中毒类型如下：

A速发型毒蘑菇中毒，如毒蝇伞等。

B迟发型毒蘑菇中毒。这种类型的中毒常在胃肠症状之后出现假愈期，然后突然回生出现肝肾等脏器操作的症状。因此，对同时进食而未发病者应视为发病者对待，以免发生意外。

⑦预防措施：食品采购员必须熟悉掌握各种毒蘑菇的形态特征和内部结构，提高鉴别毒蘑菇的能力。

⑧发芽马铃薯中毒

发芽马铃薯中毒属有毒植物食物中毒。马铃薯是人们常用的一种食物，由于保存不当多在春季发芽，其幼芽及芽眼部含有大量的龙葵碱（龙葵素），人良入0.2～0.4g即可引起中毒。

⑨预防措施：

A马铃薯应贮藏在低温、无直射阳光的地方，或用沙土埋起来防止生芽。

B不吃发芽和黑绿色皮的马铃薯。

C加工发芽马铃薯，应彻底挖去芽、芽眼及芽周部分。

D龙葵碱遇酸分解，烹调时可加少量食醋。

⑩发生卫生事故应急措施

A如发生卫生事故应立即组织人员送受伤者到医院进行抢救，项目部要不惜一切代价配合抢救。

B如发生食物中毒事故，要立即封存并取样食品送卫生部门化验。

C查清事故原因，并立即调查该工人24小时内食用过的食品及来源地，如为外面的食品引起中毒事故，则应马上报告上级有关部门，以免造成更多人的伤害。

D对不明病因的突发病，要采取必要的急救措施，然后急送医院进行抢救。

E如发现传染病，应立即进行隔离，把伤者送医院治疗并对全工地进行一次彻底的消毒，全工地的相关人员都应进行体检，并根据医生建议进行针对性处理。

2)触电伤亡事故应急措施

①预防措施

A工程开工前应组织编制施工现场临时用电施工组织设计或用电方案，并报批。

B现场应配备专业电工负责安装、维修工作，并持证上岗。

C临时用电工程所使用的材料、设备用量应满足用电工程的需要，并满足标准化的要求。

D电气管理人员应当加强日常检查工作，漏电保护装置和接地装置应确有效和可靠，线路的架敷设应符合规范要求。

E对外电在安全距离内的，应有专项防护隔离措施，实施时应专人监控。

F非电工作业人员不得接电，电线、电缆严禁拖地使用。

②应急措施

A当发生角电伤亡事故后，发现者应当立即向项目部报告，应急救援领导小组成员立即全部上岗，组织人员进行抢救工作。

B在抢救时应当首先采取措施使受伤者脱离电源，同时要防止抢救者发生触电事故。当事故发生在夜间时，应首先解决临时照明问题。

C急救中心人员未到达之前，应对受伤者进行现场急救。急救方法见《现场人员伤亡应急处置措施》。

D被抢救出来的伤员，要由现场医疗室医生或急救组急救中心救护人员进行抢救，用担架把伤员抬到救护车上，到医院后组织医务人员全力救治伤员。

E当核实所有人员获救后，将受伤人员的位置进行拍照或录像，禁止无关人员进行事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

F对在触电死伤的人员，企业善后处理组负责对死伤人员的家属进行安抚，做好对伤残人员予以安置和对经济补偿等处理工作。

六、文明施工措施

1.文明施工目标：受政府部门批评率为零，争创无锡市文明施工样板工地。

项目经理部成立文明施工及环境保护领导小组，项目经理主抓文明施工，环境保护工作，结合现场实际情况制定文明施工环境保护管理细则。

组织领导

(1)成立以项目书记为组长的文明施工领导小组。对施工现场的文明施工进行监督、指导、检查，对违反文明施工的行为，有权责令限期整改或停工整顿，甚至处罚。

(2)各施工队成立以队长为组长的施工现场文明施工小组，负责各施工区域内施工现场的文明施工管理工作，并结合实际情况制定文明施工管理细则。

2.管理目标

我们将依据ISO环境管理标准和我公司环保手册，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，实现施工与环境和和谐，达到环境管理标准的要求，确保施工对环境的影响最小，并最大即场地达到施工环境的美化，选择功能型、环保型、节能型的工程材料和设备，不仅在施工过程中达到环保要求，而且要确保本工程使用功能完备的绿色工程。

认真贯彻执行建设部、江苏省和无锡市关于施工现场文明施工管理的各项规定。使施工现场成为干净、整洁、安全和合理的文明工地，使之成为无锡市的“最佳标准化文明工地”。

鉴于本工程的特殊性，我们将重点控制和管理现场布置、监建规划、现场文明施工、大气污染、对水污染、废弃物管理、资源的合理使用以及环保、节约型材料、设备的选用等。在制定控制措施时，考虑对企业形象的影响、环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度以及对材料设备，对建筑环保节能的效果等。

3.组织保证

(1)在项目经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保证一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

(2)本工程施工现场必须严格按照公司环保手册和现场管理规定进行管理，项目经理部成立专人的场容清洁队，每天负责场地内外的清理、保洁、洒水降尘等工作。

(3)工作制度

1)每周召开一次“施工现场文明施工和环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的施工文明和环境保护管理工作。

2)建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业施工单位的文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门监督落实问题的解决情况。

(7)现场临设标准化、规范化；严格按照方案平面布置搭设，做到室内外整洁，周围环境干净，有一个良好的生产、工作、生活环境。

1)施工现场建筑材料按平面布置定点整齐堆放，砂石成堆见方，道路做到畅通无阻。

2)施工现场划区管理，人行交通便道无乱石堆入，方便行人和安全，每道工序做到工完场清；搞好交叉配合工作，垃圾及时清运。

3)危险施工区域派人佩章值班，并悬警示牌或警示灯。

4)施工现场机械设备做到整洁，电气、开关电箱按规定制作完整、带箱，安全保护装置齐全可靠，并按规定设置，操作人员持证上岗，悬挂岗位责任牌和安全操作规程标牌。

5)运输各种材料、土方、垃圾等应有遮盖和防护措施，严格防止泥砂随车轮带出场外，不得将垃圾和土方洒漏在道路上，影响市容环境卫生。所有运土车辆必须输运土许可证。

6)严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律，妥善处理施工现场周围公共关系，争取有关单位和群众的谅解和支持，控制施工噪音尽量避免夜间施工，作到施工不扰民。

7)在本标段工程的两端入口处进行地面硬化处理面积m2。

8)为使行人方便每走每天安排2人进行路面修整。

9)本工程采取铁栏板进行全封闭施工。

10)现场每天安排2人进行现场保洁、洒水，防止灰尘。

(8)现场管理

施工现场管理是施工生产的核心，文明施工直接影响企业的形象。

从工程上场始，就把文明施工当作一件大事来抓，强化施工现场管理。

施工场内的所有物品严格按施工现场平面布置图定位放置，做到图物相吻。同时根据工程进展，适时地对施工现场进行整理和整顿，或进行必要的调整。

1)施工现场主要入口设置简朴规整的大门，门旁设立明显的标牌，标明工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。

2)建立文明施工责任区，划分区域，明确管理人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐；食堂卫生符合卫生标准。

3)施工现场场地平整，道路坚实畅通，设置相应的安全防护设施和安全标志，周边设排水设施；人行通道的路径避开作业区，设置防护 保证行人安全；基础、管道等施工完后及时回填平整，清除积土。

4)施工现场临时水电派专人管理，不得有长流水、长明灯。

5)施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料场、以及照明、动力线路等，严格按施工组织设计确定的施工平面布置、搭设或埋设整齐。

6)施工操作地点和周围清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒的砂浆、混凝土及时清除。

7）对成品进行严格的保护措施，严禁污染损坏成品。

8）施工现场严禁乱堆垃圾及余物。在适当的地点设置临时堆放点，并定期外运。并且采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒。

9）针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到表扬先进、促进后进的作用。

(9)机械管理

1）现场使用的机械设备，按平面布置规划固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身及周围环境的清洁；机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

2）吸污机械排出的污水设有排放措施，不得随地流淌。

(10)安全、卫生和保卫

1）建立健全安全保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任人。

2）施工人员统一佩戴工作卡，做到持证上岗。

3）进入施工现场的人员一律戴安全帽，遵守现场的各项规章制度。

4）建立严格来访制度。

5）经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

6）生活区内根据人员情况，设置厕所及淋浴室。并派人专门负责清洗，保证无异臭味。

7）食堂必须申领卫生许可证，确保符合卫生标准，生、熟食操作分开，熟食操作时设防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员持有效的健康证上岗。

8）工地设医务室，负责工地员工的医疗保健，作好防病治病，开展医疗卫生宣传。

(11)文明施工规划及管理制度

1）全体动员，深入开展创"文明施工样板工地"的宣传教育活动，运用墙报、宣传栏、宣传标语等多种形式对员工进行教育，学习和贯彻执行《无锡市建设工程现场文明施工管理办法》和《无锡市安全文明施工样板工地评比办法》，使全体员工清楚文明施工管理的具体要求和验收标准，自觉做好本职工作。

2)根据本工程特点，合理编制施工方案，科学组织施工，把文明施工放在与工程进度、质量安全同等重要的位置，贯穿施工生产的全过程，大力开展预测、预防、预控活动，将施工过程可能出现的影响文明施工的因素，最大限度地在施工前得到预防和纠正。

3)施工过程中按审批的施工现场平面布置图统一管理，合理、规范地布置施工现场的各种生产、办公、生活用房及仓库、料场、临时上下水管，照明动力线等设施。施工现场内所有物品严格按图定位，做到图物相符，并根据工程进展情况进行必要的调整。

4)建立文明施工负责制，划分区域，明确管理责任人，做到施工现场清洁规整。

5)所有作业人员及管理人员进入施工现场，均要求着装整齐，戴好安全帽并佩戴注有个人身份的胸卡。

6)坚持项目部每月、各工区每半月、班组每周一次的文明施工大检查，发现隐患及时整改，建立文明施工档案，将现场文明施工的各项制度的执行情况、各阶段的检查及整改落实的情况进行详细记录。对每次检查发现的问题除及时整改外，还应找出原因加以克服。

(12)文明施工方案

1)建立创建“文明工地”领导小组，按建设文明工地标准，全面开展创建文明工地活动，做到施工场地人行道畅通；施工区域和非施工区域严格分隔，施工场地必须挂牌施工，管理人员必须佩卡上岗；工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明，工地现场开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。

2)健全以项目经理具体领导、文明施工员具体指导、各施工队具体落实的管理网络，增强管理力量。

3)加强施工人员文明施工意识，组织学习文明施工条例及有关常识，进行上岗教育，讲职业道德、扬行业新风。

4)按标准化进行管理方案

根据本工程特点和实际情况，我公司制定文明施工管理目标，因此，依据建设“文明工地”约有关文件精神，公司从自身做起，保持良好的精神面貌和文明的施工行为，是体现施工企业管理水平的一个重要标志。进入施工现场后，项目经理部将专门成立“文明工地领导小组”，设专人进行管理，由项目经理负责，并制定切实可行的文明工地管理措施，同时利用经济杠杆手段进行层层落实。这样，在本工程项目的施工现场就能够切实做好文明施工。

5)施工现场管理规范化方案

①消防设施到位。

②进场材料堆放规范化

钢材，管件堆放：现场施工用钢材、管件，根据平面图和现场情况分量、分规格、分时间进场，合理有效利用进场有限空间位置，对进场的材料要分类堆放整齐，并挂上标签牌，做到一头齐、一平面、一条线。

分散材料：对机砖及其它散状材料，根据现场实际情况及平面布置图码放成垛、成行，对砖要成垛成行堆放，高度不超过1.8米。所用砂、石要存放成堆，不得混杂。

落地灰要随时随地及时清理、过筛，充分利用；做到工完，料净、场地清。对筛分出的垃圾要成堆，每周清理一次，保证施工现场整洁文明。

(13)施工区文明规范管理

1)本工程施工区的文明管理，领导小组总负责人进行直接管理，狠抓落实。从职工到管理人员，从周转材料的拆除堆放到组合安装，从备份项工程的施工准备到施工完毕，要切实始终的贯彻落实文明施工的总要求。

2)尽量减少施工噪音，不干扰周围居民休息，不污染、不影响正常的秩序。

3)在管理过程中，我们将实行严格的门卫制度和群体形象制度，所有现场管理人员及工人必须佩戴胸卡，工人一律戴安全帽，食堂炊事人员一律穿白色卫生服。

4)根据本项目的特点及现场的实际情况，建立，健全 其它各项制度、岗位责任制，并每周检查一次具体实施情况，实现文明工地管理目标。

5)通过各种活动经常对职工开展教育工作，增强工人的敬业精神和职工道德，全面提高工人的精神素质。从而使全体工人在思想上牢固树立起文明施工的思想观念。

6)按照本方案建立的文明施工管理体系，制定文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，落实到个人，做到现场清洁整齐。

7)施工区域临时用电、用水将设置专人管理，不得长流水、长明灯。

8)施工区内的零散碎料、垃圾渣，要及时清理，每周将收集的垃圾向批准的垃圾场倾倒一次，运输车辆不能抛撒出场。施工场地要干干净净，没有乱七八糟的各种杂物。

(14)施工现场管理措施

1)施工场地管理措施

①根据施工场地总平面布置图，按规定修建生产、生活临时设施，铺设供风、供水、供电线路，做到布置合理、整齐有序、美观大方、易于消防和维修，使施工现场处于有序状态。

②在大门口悬挂标有工程项目经理部的标牌。

③建筑工地的主要出入口处应设置醒目的施工招牌

A工程项目名称、工地四周的范围、工程结构特性、开竣工日期或监督电话。

B建设单位、设计单位、监理人单位、施工单位的名称及工程项目负责人、技术和安全负责人的姓名。

七、应急预案

安装施工是一项作业环境复杂、事故隐患较多的工作，随时可能发生各种突发事件。我公司将根据现场环境及工作特点，结合以往承建类似项目积累的应急经验，针对可能出现的各种紧急情况制定切实可行的应急处理措施和预案，从而达到抵抗风险、消除隐患、保障施工的目的。

1.情况处理措施及预案

（1）指挥领导小组

组长：项目经理

副组长：技术负责人、施工员

小组成员（应急救援小组）：项目部全体管理人员

（2）应急小组的职责和工作制度

①负责本项目部“预案”的定制、修改和补充；

②组建应急救援小组，组织实施和演练；

③检查监督做好事故的预防措施和应急救护的各项准备工作；

④对全体能够进行应急久远常识教育；

⑤发生事故时，组织、指挥应急小组实施久远工作，保护事故现场；

⑥向业主单位和有关主管部门报告事故情况；

⑦组织事故调查（配合总包单位和有关主管部门进行调查），总结经验教训；

⑧指挥领导小组安排24小时值班，遇到问题及时处理；

⑨指挥领导小组每月检查应急救护工作情况，包括人员配备、安全措施、消防设施等；

⑩每月召开一次应急小组全体成员会议，总结上月工作，针对存在的问题，制定有效的改进措施。

（3）应急“预案”措施及程序

①施工生产阶段无论白天或夜间要求项目经理部人员和安全技术人员无特殊情况，均应将各自的手机设定在开机状态；在项目部张贴项目部所有人员的通讯录。以便在紧急情况下得以联系畅通。

②施工现场发生伤亡事故后，最先发现事故的人员立即报告项目经理部领导或安全技术人员，根据事故的严重程度和施工现场情况，按照规定立即报告上级有关部门，并立即组织对伤员的抢救工作。

③伤亡事故发生后按如下程序进行：

A迅速抢救伤员并保护好事故现场

事故发生后，首先应迅速采取必要措施抢救伤员和排除险情，预防事故的蔓延扩大。同时为了调查事故、查清事故原因，必须保护好事故现场。因抢救伤员或排除险情而必须移动现场物件时，要进行拍照或录象或画清事故现场示意图，并做好标记，并派专人看护保护好事故现场。

B组织事故调查组

项目部人员或安全技术人员接到事故通知后，一方面组织人员进行伤员的抢救工作，保护好事故现场；另一方面向企业负责人、总包单位汇报事故发生情况，听从事故调查组的工作安排，并收集整理事故现场的第一手资料。

C现场勘察

配合事故调查小组进行事故调查，如实介绍事故发生情况，提供拍照资料及笔录资料。

D写出事故调查报告

配合事故调查组将事故发生的经过、原因、责任分析汇总成册。由项目经理主持，组织项目部所有成员召开事故教训和改进工作的讨论会。在明确事实的基础上进行统一认识。

E事故档案

将职工伤亡事故调查报告、调查记录、图纸、照片、物证、人证材料、技术鉴定进行归档成卷。

④应急措施处理程序图

安全事故发生

组织指挥组启动应急预案

通信联络组向各应急小组通报情况

通知应急行动组

A应急措施处理程序

a事故发生后，组织指挥组应立即启动应急预案和响应计划，向各小组下达配合、协调抢救指令，随时掌握各组最新动态并做出最新决策，要求所有应急人员行动迅速有效。

b信联络组迅速与相关部门取得联系，第一时间向建设局、公安、消防、医疗、市建设局、市建筑安全监督站等相关部门报告，通报情况；并及时将事态的发展向组织指挥组报告并将组织指挥组的指令向各抢救部门传达。

c应急行动组迅速到达事故现场，积极协调、指导相关方展开抢救救助工作，并及时通过通信联络组向组织指挥组和相关部门报告现场情况。

d采取有效措施防止事故扩大，保护事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。

e对事故过程中造成的人员伤亡和财物损失做收集统计、归纳、形成文件，为进一步处理事故的工作提供资料，并按照国家有关规定及时向有关部门进行事故报告。

f对应急预案在事故发生实施的全过程，认真科学地作出总结，完善预案中的不足和缺陷，为预案的完善提供经验和依据；

g依据有关规定，对事故过程中的功过人员进行奖罚，妥善处理好在事故中伤亡人员的善后工作，尽快组织恢复正常的生产和工作。

2.预案的培训与演练

经常组织紧急救援知识和救援措施培训，每年组织一次演练，城区建筑施工安全应急救援指挥部应积极指导、协调和督办各部门应急预案的培训与演练。

（1）应急反应培训

应急预案和应急计划确立后，按计划组织管理部门和施工场区的全体人员进行有效的培训，从而具备完成其应急反应任务所需的知识和技能。

一级应急组织每年进行一次培训。

二级应急组织每半年进行一次培训。

新加入的人员及时培训。

培训的内容：救援器材的使用训练、个人的防护措施、对危险源的突显特性辩识、事故报警、紧急情况下人员的安全疏散、各种抢救的基本技能、应急救援的团队协作意识。要通过演练，使应急救援人员明确“做什么”、“怎么做”、“谁来做”及相关法规所列出的事故危险和应急责任。

（2）应急反应演练

应急反应预案和应急反应计划确立后，经过有效的培训，应做到管理部门人员每年演练一次，施工场区人员开工后演练一次，不定期举行演练，施工作业人员变动较大时增加演练次数。测试预案和计划的充分程度、应急培训的有效性和应急人员的熟练性、现有应急反应装置、设备和其他资源的充分性，提高与现场外的事故应急反应协作部门的协调能力，通过演练来判别和改进应急预案和计划中的缺陷和不足。

3.应急预案

现场触电应急预案

①触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行对症施救。

②脱离电源的基本方法有：

A将出事附近电源开关闸刀拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。

B用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。

C必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头）切断电源线。

D救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。

E如果触电者由于痉挛，导线缠绕在身上，救护人先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其它办法把电源切断。

F如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不得进入断落地点8～10米的范围内，以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后，应迅速将其带至8～10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

③在使触电者脱离电源时应注意的事项：

A未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

B严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者，救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。

C在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，这样对救护人比较安全。

D当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后，坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。

E夜间发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。

④触电者未失去知觉的救护措施：

应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

⑤触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，或二者都已停止，仍不可认为已经死亡，应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压，并迅速请医生诊治或送往医院，但应注意急救药尽快的进行，不能等医生的到来，在送往医院的途中，也不能终止急救。

4.组织机构和联系电话

（1）项目部成立“防汛”工作领导小组，其成员由项目部安委会成员担任，具体负责“防讯”预案的启动，以及指挥和协调工作，其成员名单如下：

组  长：项目总经理

副组长：行政经理、施工经理、商务经理

成  员：安保部主任、工程部主任、综合部主任、人力资源部主任、技术部主任、器材部主任、各专业施工队队长。

（2）安保部负责组织成立应急救援队，在应急领导小组的指挥下，负责紧急情况下的应急救援行动，其成员构成如下：

队长：安全保主任

队员：安保部全体成员、保安队员、施工队兼职安全员，施工队救援小组成员

（3）应急领导小组及联络办公室的联系方式：

应急预案的启动由应急领导小组组长下达，应急联络办公室负责将应急领导小组的各项命令传达到相关单位。

相关人员的联系方式及联系号码根据岗位设置情况变动。

5.（雨）预报与信息发布

气象信息获取

综合部负责气象信息的搜集，其信息主要来源于以下途径：业主。

气象警报信息发布

综合部根据气象台或业主发布的信息收集后，立即将该信息向应急总指挥汇报。该信息包括（但不限于）：

暴雨预警信号分三级：分别以黄色、橙色、红色表示。

雷雨大风预警信号分四级：分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。

气象警报信息经由当值应急领导小组确定发放范围后，由综合部负责向相关单位发布。

过后，综合部负责将解除警报及时发布到相关单位。

(1)应急行动命令的发布

应急联系办公室负责根据应急领导小组的命令及时传达到相关单位。

命令的传达方式可采用传真、电子邮件、固定电话、移动电话以及下发书面通知或在人员较集中的区域张贴通知。

(2) “防汛”应急预案及响应

防暴雨应急预案

综合部负责暴雨信息的搜集，获得暴雨信息并经应急指挥部确认后，向各单位发布暴雨警告，各单位在未收到暴雨解除警报时，应分别采取以下响应行动（但不限于）：

1）工程部

①检查或组织各单位检查，保证施工现场、厂房、设备的各项防雨措施得到落实。

②保证各排、泻沟渠畅顺。

③停止临沟、山边、泻洪渠边有坍塌、泥石流风险影响的作业。

④配备足够的临时抽水设施，并布置到现场。

⑤组织现场抗洪抢险行动。

2）综合部

①负责对暴雨信息的搜集和通知。

②确保抗台期间的交通等的后勤支持和保障。

③及时向工程部或安保部通报出现的洪涝险情，并采取应急挡、排水措施。

3）安保部

①传达防暴雨应急命令，督促各有关单位及时采取应急行动。

②组织防暴雨专项检查。

3）器材部

器材部负责保质、保量地按相关规定提供用于抢险救灾、应急救援需用设备机具清单及时提供所需的设备机具。

3）施工队

①积极参加“防讯”应急预案的学习培训和演练等活动。

②根据应急指挥部的指挥，做好项目经理部的“防讯”工作。

③在接到应急指挥部的指令后，组织人力实施抢险、救灾工作。